中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目                                                       目录


目录
- 1 -1综合说明


- 1 -1.1项目简况


- 3 -1.2 编制依据


- 3 -1.3 设计水平年


- 4 -1.4 水土流失防治责任范围


- 4 -1.5 水土流失防治目标


- 5 -1.6 项目水土保持评价结论


- 7 -1.7 水土流失预测/调查结果


- 8 -1.8 水土保持措施布设成果


- 9 -1.9 水土保持监测方案


- 9 -1.10 水土保持投资及效益分析成果


- 9 -1.11 结论


- 11 -2 项目概况


- 11 -2.1 项目组成及工程布置


- 15 -2.2 施工组织


- 18 -2.3 工程占地


- 19 -2.4 土石方平衡


- 22 -2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建


- 22 -2.6 项目进度安排


- 22 -2.7 自然概况


- 27 -3 项目水土保持评价


- 27 -3.1 主体工程选址水土保持评价


- 27 -3.2 建设方案与布局水土保持评价


- 38 -4 水土流失分析调查及预测


- 38 -4.1水土流失现状


- 39 -4.2水土流失影响因素分析


- 40 -4.3土壤流失量调查/预测


- 46 -4.4水土流失危害分析


- 47 -4.5指导性意见


- 49 -5 水土保持措施


- 49 -5.1 防治分区划分


- 49 -5.2 措施总体布局


- 51 -5.3 分区措施布设


- 54 -5.4防治措施工程量汇总


- 55 -5.5 施工要求


- 59 -6 水土保持监测


- 59 -6.1范围和时段


- 59 -6.2内容及方法


- 62 -6.3点位布设


- 62 -6.4实施条件和成果


- 65 -7 水土保持投资概算及效益分析


- 65 -7.1编制依据


- 65 -7.2编制说明及概算成果


- 72 -7.3效益分析


- 74 -8 水土保持管理


- 74 -8.1组织管理


- 75 -8.2后续设计


- 75 -8.3水土保持监测


- 76 -8.4水土保持监理


- 77 -8.5水土保持施工


- 78 -8.6水土保持设施验收




   附表：
附表1：单价分析表

附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案表
附件3：专家意见
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目土壤侵蚀强度分布图

附图4：项目总体布置图


附图5：分区防治措施总体布局图（含监测点）
附图6：水土保持措施分区典型设计图

1综合说明

1.1项目简况

1.1.1项目建设必要性
汉巴南铁路纵贯仪陇、巴中、南郑等川陕革命根据地核心地带，旅游及矿产资源十 分丰富，促进区域经济社会快速发展具有重要意义。本项目的建设，按照规定通过公开、公平、公正的竞争取得采砂权，通过科学勘探论证进行科学加工，提高生产能力，以满足汉巴南铁路对砂石的需求，同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有利于安置闲散劳动力就业，可促进地方人员就业增收，有效增加地方财政收入，带动社会各项事业发展。因此，中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目是促进地方经济发展、社会稳定和环境稳定的需要。
中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目直接影响到汉巴南铁路项目的建设，因此本项目的建设是十分必要。

1.1.2项目基本情况

项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，属于新建项目。项目中心坐标：106°16'12.04"E，31°13'28.83"N。建设内容及规模主要包括新建砂石及铁路专用 AB 组填料生产线 4 条。年生产砂石 150 万吨、铁路专用 AB 组填料 200 万吨。

本项目不涉及拆迁安置；不涉及专项设施改（迁）建。

项目已于2020年12月开工，预计2021年5月竣工，总工期6个月。计划总投资2000万元，土建投资1671.61万元，资金来源为企业自筹。

本项目总占地面积2.66hm2，其中永久占地2.31hm2，临时占地0.35hm2，施工场地区占地面积0.05hm2，表土堆放场区占地面积0.08hm2。施工场地区和表土堆放场区位于项目区内，不重复计列面积。占地类型为耕地、林地和其他土地。

项目共开挖土石方2.33万m3（含表土剥离0.23万m3），回填土石方2.33万m3（含表土回覆0.23万m3），无弃方。
1.1.3前期工作进展情况

（1）2020年12月4日，项目取得了仪陇县发展和改革局关于本项目的备案表（川投资备【2020-511324-53-03-523387】FGQB-0205号）。

（2）2020年12月受业主单位中铁十八局集团物资贸易有限公司委托，四川丰讯工程技术咨询有限公司承担了本项目水土保持方案的编制工作。在接到任务后，公司立即成立了方案编制工作组，对项目前期工作进程和设计成果认真分析研究的基础上，制定了详细的工作计划，于2020年12月编制完成《中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目水土保持方案报告表》。

1.1.4 自然简况

本工程位于四川省南充市仪陇县新政镇石佛岩村，场地地貌属浅丘地貌，场地起伏较大。原始地貌高程308.87~332.31m，高差23.44m。

工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度，场地稳定性较好。工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度，场地稳定性较好。区内断裂构造和地震活动较微弱，历史上从未发生过强烈地震，从地壳稳定性来看应属稳定区。在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+dl）、第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）、白垩系下统城墙岩群（K1ch）、侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）组成。
南充市仪陇县属亚热带湿润季风气候，夏热冬温，无霜期长，阴雾天多，年平均气温16℃左右，年降水量1173.8mm，干旱日趋严重。受四川盆地地形影响，仪陇多秋雨天气，云量大、日照少，加之冬季多雾，多年平均日照时数仅1200～1500小时，日照率为27%～35%，是全省日照较少的地区。降雨时空分布不均，降雨量集中在五至九月。

工程场地表层土壤以水稻土和紫色土为主。植被类型属常绿阔叶林带，仪陇县森林覆盖率为35%，项目区植被覆盖率为39.44%。

项目区所在地南充市仪陇县在全国水土保持区划中属于西南紫色土区，土壤侵蚀类型区以水力侵蚀为主，属西南土石山区，区域容许土壤流失量为500t/km2·a，项目建设场地水土流失以轻度侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值约为904t/km2·a。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）和《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号），项目区所属地南充市仪陇县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。根据调查，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园及重要湿地等水土保持敏感区。
1.2 编制依据
1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；
（2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（1993年12月发布，1997年修订，2012年9月21日修订，2012年12月1日施行）。

1.2.2 技术规范及标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

（4）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

（5）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

（6）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（7）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）；

（8）《水土保持试验规程》（SL419-2007)；

（9）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（10）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（11）《水土流失危险程度分级标准》（SL718-2015）。

1.2.3 相关资料

（1）中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目设计说明及图纸（四川省兴发规划建筑设计有限公司）；

（2）土壤侵蚀分布图、水系图；

（3）工程涉及的其它相关技术资料。
1.3 设计水平年

本项目为建设类项目，项目计划于2020年12月底开工，预计2021年5月竣工，总工期6个月，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），设计水平年为主体工程完工后，方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的时间。建设类项目为主体工程完工后的当年或后一年，结合本工程实际情况，确定本方案设计水平年为2021年。

1.4 水土流失防治责任范围

水土流失防治责任范围为生产建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域，包括项目征地、占地、使用和管辖的土地等，项目水土流失防治责任范围共计2.66hm²，其中永久占地2.31hm2，临时占地0.35hm2。

水土流失防治分区表

表1.4-1
	分区
	单位
	面积
	占地性质

	主体工程区
	hm2
	2.31
	永久占地

	边坡工程区
	hm2
	0.35
	临时占地

	施工场地区
	hm2
	0.05*
	占地红线内不重复计算面积

	表土堆放场区
	hm2
	0.08*
	占地红线内不重复计算面积

	合计
	
	2.66
	


1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

本项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，属建设类项目。

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）和四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函〔2017〕482号），本项目所在地南充市仪陇县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，结合《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）及相关法律法规的规定，本方案执行西南紫色土区一级防治标准。
1.5.2 防治目标

生产建设项目水土流失防治标准等级应根据项目所处地区水土保持敏感程度和水土流失影响程度确定，并应符合下列规定：

1.项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

2.水土保持设施应安全有效；

3.水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

4.水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》GB 50434的规定。

5.本项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）应执行一级标准，土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，位于城市区的项目，渣土防护率可提高1%~2%，根据项目实际情况，本项目渣土防护率提高2%，土壤流失控制比提高0.15，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率24.43%（本项目为铁路配套砂石加工建设项目，可绿化面积受场地限制）。

水土流失防治标准值

表1.5-1

	防治目标
	一级标准
	修正值
	修正后标准

	
	施工期
	设计水平年
	施工期
	设计水平年
	施工期
	设计水平年

	水土流失治理度(%)
	*
	97
	
	
	*
	97

	土壤流失控制比
	*
	0.85
	
	+0.15
	*
	1.0

	渣土防护率(%)
	90
	92
	
	+2
	90
	94

	表土保护率(%)
	92
	92
	
	
	92
	92

	林草植被恢复率(%)
	*
	97
	
	
	*
	97

	林草覆盖率(%)
	*
	23
	
	
	*
	24.43


1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址评价

项目建设符合国家产业政策的要求，项目建设区未涉及国家及地方自然保护区、饮用水水源保护区、水功能区一级区的保护区及保留区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、地质灾害易发区等限制性区域，未涉及国家级及省级水土流失重点预防区和重点治理区，未涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，未涉及全国水土保持监测网路中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，该项目无限制项目建设的水土保持制约因素，从水土保持角度评价本项目选址是可行的。

1.6.2 建设方案与布局评价

1.6.2.1 建设方案水土保持分析与评价结论

项目建设依据的景观设计，景观效果与周边市政景观相协调，满足水土保持技术规范的要求；

项目虽然不在国家级和省级“水土流失重点预防区和重点治理区”。主体工程设计时已考虑减少占地和土石方量。截排水沟工程防洪标准已提高一级，同时在排水沟渠末端设计沉沙设施，水土流失防治目标制定时已对渣土防护率提高了2个百分点，满足水土保持技术规范的要求；

项目选址未涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，未涉及全国水土保持监测网路中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，项目选址无水保制约性因素，满足水土保持技术规范的要求；

项目布局合理，占地紧凑，已尽量减少工程永久占地；通过土石方挖填的内部合理调运，减少了项目弃方量，增加了土石方利用量，土石方平衡合理；施工方法以减少大挖大填、减少扰动面积为准则，减少项目水土流失，施工方法合理可行；

项目施工临时设施布置紧凑，尽量减少工程征占地和扰动面积，施工组织要求大开挖施工应避开雨季，减少降雨径流冲刷，同时要求加强施工作业面的防护措施，项目砂石料、商品砼来源合法料场，随用随运，不临时堆放，减少水土流失，整个项目的施工组织践行了水土保持理念，满足水土保持技术规范要求。

综上所述，项目的建设方案基本合理，满足水土保持技术规范的要求。

1.6.2.2 工程占地水土保持分析评价结论

本项目总占地面积为2.66hm2，其中永久占地2.31hm2，临时占地0.35hm2，项目占地主要为建筑厂房占地、内部道路占地、边坡工程占地与绿化占地，建构筑物集中布置，绿化用地尽量布置在道路及建筑物周围，总体布局紧凑，符合节约用地要求；工程建设占地对地表的破坏主要以挖损、压占为主，破坏程度以微度为主，土地损坏后地表除被永久建筑物遮盖及硬化外，均为绿化用地，符合水土保持的相关规定。

项目应布设一处施工场地，布置在北侧占地红线内，用于项目材料临时堆放，占地面积0.05hm2，项目应布设一处表土堆放场，布置在北侧占地红线内，用于项目堆放前期剥离表土，占地面积0.08hm2。施工过程中覆盖、排水等，同时尽可能减少工程占地，减少地表扰动面积，达到减少新增水土流失的目的。从水土保持角度分析，工程施工用地布置合理，符合用地要求。

从水土保持角度分析，本项目的占地面积合理，永久占地面积控制严格，符合城镇规划要求，符合水土保持要求。本工程建设占地对水土流失影响有限，占地类型符合水土保持的相关规定，占地规划可行，通过合理水土保持措施，工程建设造成的水土流失不利影响可得到减免，在项目实施过程中，还应加强项目占地范围监督和管理。

1.6.2.3 工程土石方平衡分析评价结论

本工程属于建设类项目，土石方施工均发生于建设期，根据本项目相关技术资料分析，项目土石方开挖主要来源于前期场平清表及主体工程开挖等。

主体工程区域开挖土石方2.07万m3（含表土剥离0.21万m3），回填土石方0.48万m3（含表土回覆0.15万m3），调出1.59万m³（含表土0.06万m3），无弃方。
边坡工程区域开挖土石方0.26万m3（含表土剥离0.02万m3），回填土石方1.85万m3（含表土回覆0.08万m3），调入1.59万m³（含表土0.06万m3），无弃方。
经统计，项目共开挖土石方2.33万m3（含表土剥离0.23万m3），回填土石方2.33万m3（含表土回覆0.23万m3），无弃方。

主体设计根据项目原地标高程实际移挖作填，控制施工开挖区域，减少了多余土石方的开挖及多余土地扰动，符合水土保持挖填最优化原则。

综上，主体工程土石方平衡合理，经土石方平衡计算后，项目建设存在的永久弃方根据弃方构成均进行了合理综合利用，降低了工程投资和新增水土流失量。

1.6.2.4 施工方法与工艺分析评价结论

通过对主体工程施工方法与工艺方法的水土保持分析，本工程主体设计中除施工开挖、填筑、堆置物，应采取临时防治措施外，本方案针对主体设计中的不足进行补充设计。

1.6.2.5 主体工程设计中具有水土保持功能的分析与评价结论

为保证工程建设，主体工程施工过程中采取了一些永久和临时工程措施，虽然其主要目的是为工程建设服务，但客观上起到了防止施工过程中的水土流失和对其裸露迹地的覆盖、防护效果。主体工程设计中具有水土保持功能的各项措施基本满足水土保持规范要求，应将其纳入水土保持方案总体布局中，形成科学、合理的水土流失防治体系，但主体设计仍存在不足之处，本水保方案将针对不足之处补充完善水土保持防治措施体系，新增水土保持措施。

1.7 水土流失预测/调查结果

1、根据水土流失预测范围和侵蚀模数，结合预测时段，工程建设将造成水土流失总量75.10t，其中新增土壤流失量48.92t。水土流失主要发生在施工期，水土流失重点区域为主体工程区。
2、根据水土流失预测分析，本项目造成的新增水土流失强度大，如不采取有效防护措施，将在一定程度上加剧当地水土流失，对项目区的生态环境等造成不良影响，影响工程的正常运行。具体表现在破坏原地貌，加速了土壤侵蚀、影响区域生态环境和自然景观、淤积河道及市政管网等。

1.8 水土保持措施布设成果

根据本项目建设特点和当地的自然条件，在水土流失预测及分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，针对建设施工活动引发水土流失的特点和造成危害程度，依据分区治理、突出重点的原则，对项目区水土流失进行综合治理。根据水土流失防治责任范围界定及防治分区，根据确定的分区原则，结合项目区自然条件，根据产生水土流失特点将项目划分为4个一级防治区，即主体工程区、边坡工程区、施工场地区和表土堆放场区。

水土保持措施总体布局是根据各区水土流失主要影响因子、流失类型和防治重点，结合工程已有的水土保持措施，将水土保持重点治理和面上防护相结合，工程措施与植物措施相结合，以工程措施为先导，发挥工程措施的速效性和保障作用，植物措施为水保辅助措施，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化工程区周围环境。

主体工程区

施工前，在施工出入口设置车辆冲洗设备。主体设计在项目区四周布设了排水沟，末端设沉砂池。施工期间对临时裸露的边坡采用防雨布苫盖。管道开挖施工期间，采用防雨布进行临时覆盖。施工中期布设雨水排水管网，施工完成后对绿地进行土地整治及表土回覆，采取绿化工程，后期进行抚育管理。
工程措施：土地整治0.30hm2，表土剥离0.21万m3，表土回覆0.15万m3，雨水管网300m，雨水口12个，排水沟840m，沉砂池1座。

植物措施：景观绿化0.30hm2，抚育管理0.30hm2。

临时措施：防雨布遮盖5000m2，洗车池1座。

边坡工程区

主体设计在填方边坡坡脚布设了排水沟。施工期间对临时裸露的边坡采用防雨布苫盖。施工完成后对绿地进行土地整治及表土回覆，采取骨架植草护坡。
工程措施：土地整治0.56hm2，表土剥离0.02万m3，表土回覆0.08万m3，排水沟700m。

植物措施：骨架植草护坡0.56hm2。

临时措施：防雨布遮盖5600m2。

3、施工场地区

施工期采用防雨布对临时堆放的材料进行临时遮盖。

临时措施：，防雨布遮盖500m2。

4、表土堆放场区

施工期在表土堆放场采用防雨布和编织土袋对临时堆土进行临时遮盖和拦挡。

临时措施：编织土袋拦挡120m，防雨布遮盖800m2。

1.9 水土保持监测方案

根据回顾调查核实，工程建设范围为规划用地，总面积2.66hm2。结合工程建设、施工时序和自然环境等特点，水土保持监测范围包括主体工程区、边坡工程区、施工场地区和表土堆放场区。

监测时段：由于本工程已经动工，2020年12月~2020年12月采用回顾性调查，水土保持监测时段为2021年1月～2021年12月。

1.10 水土保持投资及效益分析成果

本项目的水土保持工程总投资245.37万元，其中主体已有投资202.94万元，水土保持方案新增投资42.43万元。其中工程措施费49.22万元，植物措施费159.29万元，临时措施费14.59万元，监测措施费7.50万元，独立费用10.55万元，基本预备费0.76万元，水土保持补偿费3.459万元。

通过水土保持措施治理后，至设计水平年，水土流失总治理度达到100%、土壤流失控制比为1.67、渣土防护率达到99%、表土保护率达到95.83、林草植被恢复率达到100%、林草覆盖率为24.43%。各防治指标均达到或超过防治目标值，水土保持效益良好。
本方案实施后，可治理水土流失面积2.66hm2，减少水土流失量42.06t，水土保持效益良好。
1.11 结论

通过项目水土保持评价，项目不涉及各类水土保持敏感区、植物保护带和国家监测网路中的监测站，选址合理；主体工程在建设方案、工程占地、土石方平衡、施工组织、施工工艺方面已充分考虑了水土保持，项目建设方案与布局满足水土保持要求。通过对主体工程具有水土保持功能的措施进行梳理，结合同类项目水土流失发生的特点及采取的防治措施，主体设计缺少工程施工期临时防护措施、管理等水土保持防治措施，因此水保方案补充完善了相应的水土保持措施，使整个项目水土流失防治措施体系科学、合理、完整、可行。综上，从水土保持角度认为该工程项目可行。为确保本水土保持方案的落实，提出如下建议： 

（1）建设单位在以后的项目中，应加强水土保持相关法律法规的学习和宣传，严格落实水土保持“三同时”制度，在施工前依法及时开展水土保持相关工作。

（2）施工单位要加强施工管理，合理安排施工时序，按水保方案中的水土保持措施及管理措施搞好水土保持工作，在土石方施工过程中，严禁乱挖乱弃，保护周边生态环境。

（3）按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）精神，实行水土保持工程监理制度，对水土保持措施实施的进度、质量与资金进行监控管理，保证工程质量和进度，使施工区各个阶段及工程竣工后，与主体工程相对应的水土保持方案实施到位，满足工程竣工要求。业主单位按照审批后的水土保持监测内容要求，及时委托具有监测能力的水保监测单位，开展水土保持监测工作，编制监测报告，并将水土保持监测贯穿整个工程建设过程中。在开发建设项目竣工验收阶段，完成水土保持设施验收。

2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 项目基本情况

本项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，距仪陇县市区约 8.0km，出入有国道、乡村道路相通，交通区位条件良好。
[image: image9.png]i)





项目地理位置图

（1）项目名称：中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目；

（2）建设单位：中铁十八局集团物资贸易有限公司；

（3）建设地点：项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，项目中心坐标：（106°16'12.04"E，31°13'28.83"N）；

（4）建设性质：新建，建设类；
（5）建设任务、工程等级与规模：本项目主要包括新建砂石及铁路专用 AB 组填料生产线 4 条。年生产砂石 150 万吨、铁路专用 AB 组填料 200 万吨；
（6）计划总投资2000万元，土建投资1671.61万元，资金为企业自筹；

（7）建设工期：项目已于2020年12月开工，预计2021年5月竣工，总工期6个月。
（8）项目建设情况：项目已于2020年12月动工，项目在红线内应布置施工场地区和表土堆放场区，场平工作已基本完成，下一步进行主体工程施工。在项目区出入口处布设了1座洗车池，未布设临时排水沟、沉砂池、临时遮盖等措施，水土流失情况较严重，本方案将完善水土保持措施布局，更好的防治水土流失。
项目技术特性表

表2.1-1

	1、规划建设净用地面积
	26606.28m2

	2、加工厂房
	10000m2

	3、原料堆房
	6300m2

	4、成品仓库
	7500m2

	5、办公生活楼
	600m2

	6、门卫
	30m2

	6、道路工程
	2000m2

	7、停车场
	500m2

	8、边坡防护工程
	5600m2

	9、景观绿化工程
	3000m2


2.1.2项目区总布置

2.1.2.1 项目平面布局

本项目总平面分为原料区、生产区、成品区；南侧为原料区，生产区布置在场区中部，成品堆料区布置在北侧，同时在生产区和成品堆料区周围设置排水沟，收集生产废水，汇入项目中部三级沉淀池中。场区设置两个主出入口，位于项目东侧，便于原料成品运输。项目场区四周均为林地，美化环境的同时可以起到吸尘降噪的作用。
项目将出入口设置在场区东面，靠近乡镇道路，方便项目原材料和产品的外运。
2.1.2.2 项目竖向布置

竖向布置时，应满足项目对运输的要求，并为厂内外运输及装卸作业创造安全良好的运输条件。因地制宜，根据平整好的厂区标高，进一步适应建、构筑物的基础和管线敷设的技术要求。进一步确定厂区与外围市政道路标高的衔接关系。

根据厂区作业操作流程、运输要求和地形情况，厂区竖向采用台地式进行布置。
2.1.3 项目组成

2.1.3.1主体工程区

①生产区
位于项目中部，安装颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机及输送皮带等生产设施，利用地方砂石原料，做破碎加工，建砂石及铁路专用 AB 组填料生产线 4 条；生产区占地约1000m2。

②原料区
位于项目南侧，占地面积为 6667m2， 用于砂石原料的堆放。

③成品区

位于项目北侧，占地面积为10000m2，用于成品堆放。

④场内道路工程
场内硬化主要包括项目区四周非机动停车位、道路及建筑物周边硬化，道路位于建筑物东侧，道路宽6~8m，统计长度约300m，其它场地硬化主要分布在建筑周边，硬化采用水泥基础。

⑤景观绿化工程
场内绿化面积主要分布建筑物及道路周边，总体呈块状分布，统计绿化面积3000m2，绿化以乔灌草组合为主。主要以草坪为主，并配以少量的灌木和乔木，形成景观，达到美化的作用。绿化树种、草种选用适应当地环境、树形优美的乡土树种、草种。如：国槐、女贞、香樟、桂花、玉兰、樱花等。

⑥给排水工程

项目用水直接从附近已经配套好的给水干管接入，水质、水量有保障，能够满足项目用水需求。

厂区排水系统采用分流制，即污水系统和雨水排水系统分别排放。

厂区生活污水和经隔油池预处理的食堂废水经室外污水管网收集后排至化粪池，处理后最终进入市政的污水处理站进一步处理。室外污水管采用采用聚乙烯（PE）双壁波纹管，胶圈连接。

雨水采用明沟、暗管相结合的方式，汇集后，经雨水管排入附近市政雨水管网。室外雨水管采用钢筋混凝土管，承插胶圈连接。

⑦生产工艺流程

1）进料：项目生产原料为地方砂石原料（是粒径在 60cm 以下），用装载车运输至场区，存储到场区南部的临时原料区。 

2）鄂碎：由铲车将原料石送入鄂式破碎机料仓中，振动给料机均匀给料进行破碎，原料石在破碎机内经过剪切作用而破碎，破碎后大小为 10-15cm；破碎过程采用湿式破碎。 

项目使用的颚式破碎机，位于项目的中部，颚式破碎机俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。颚式破碎机工作时，动颚悬挂在心轴上，可作左右摆动。偏心轴旋转时，连杆做上下往复运动，带动两块推力板也做往复运动，从而推动动颚做左右往复运动，实现破碎和卸料。

3）第一次筛分：鄂破后由皮带送至 1#振动筛中，振动上喷水筛分，主要为了去除砂石料中泥土和基砂，细沙随水进行筛分机下暂存池中，通过搅砂机和尾砂回收机回收。 

4）圆锥破碎：经鄂破后的粗成品经通过敞开皮带输送机输送至圆锥破碎机中，粗产品在圆锥机内经过挤压作用而破碎，破碎后大小为在 3-7cm。 

项目使用圆锥破碎机，圆锥破碎机紧挨颚式破碎机，在圆锥破碎机的工作过程中，电动机通过传动装置带动偏心套旋转，动锥在偏心轴套的迫动下做旋转摆动，动锥靠近静锥的区段即成为破碎腔，物料受到动锥和静锥的多次挤压和撞击而破碎。动锥离开该区段时，该处已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落，从锥底排出。

5）第二次筛分：经过圆锥破碎后的物料经敞开皮带输送至振动筛（2#），分离出粒径大于 7cm 的物料，由皮带还回至圆锥破碎机重新破碎；小于 7cm 的物料进入下一工序。同时向筛面以一定的水压进行冲洗，洗去破碎时物料表面的泥沙及粉尘。 

6）制砂机：2#振动筛筛分的小于 5cm 物料由皮带进入制砂机进料斗，在制砂机内经过撞击作用而破碎，破碎后大小为 0.1-3cm。物料由进料斗进入制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以 60-70m/s 的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎[image: image1.png]


腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。在整下破碎过程中，物料相互自行冲击破碎，不与金属元件直接接触，而是与物料衬层发生冲击、摩擦而粉碎，粉碎后经筛分后成品运至成品储存堆，较大物料返回生产中。 

7）第三次筛分：制砂机破碎后通过皮带送至 3#振动筛中，振动上喷水筛分，主要为了进一步筛分产品，此振动筛有 2 个晒面，将产品分成不同的规格（块石 1-3cm、粒石 1-2cm、基砂 1-1.5cm、砂小于 0.5cm）；细沙随水进入沉淀池。 

8）储存装运：经过 3#振动筛筛分出的三种不同粒径的产品分别由不动线路的皮带运输至相应的成品堆存区。堆放的成品直接挖掘机装车后运至项目外的拌合站，拌合后用于汉巴南铁路建设，暂时未外售的成品直接露天堆放。 

图 2-1 生产工艺流程

（4）尾砂回收生产工艺 

项目在 1#筛下设置废水暂存池一个（30m3），废水中粒径较大泥沙暂存于池底，然后通过螺旋搅砂机和尾砂回收机回收尾砂。螺旋搅砂机：项目采用双螺旋搅砂机，螺旋搅砂机是洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行分离，泥水从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的筛选效果。 

尾砂回收机：尾砂回收机通过高压泵砂水混合物输送至泥砂分离器，泥沙分离器通过振动分离泥沙和水，经脱水后，细砂与水有效分离，少量细砂、泥等人工清理后通过皮带运至成品堆场。通过回收废水中的泥沙可以进一步减少废水中 SS 的浓度，减少废水后续处理时间，减少沉淀池沉泥量，减轻后续处理难度。 

[image: image8.png]i

iz

sk

WAE

BERART

BERARE

ARG

il

R

=

wan |

ww

mwmn]
an |
mm

&

worw

moh | mon | [mon




图 2-2 项目尾砂回收生产工艺流程图

2.1.3.2边坡工程区

挖方边坡对场地的自然环境和景观将产生负面影响，可能导致一系列的不良后果，如水土流失、植物群落遭到破坏、景观质量下降等；为缓解这些不利影响，本着“因地制宜、切实可行、经济有效、景观优美”的原则，在本边坡工程建设中采用坡面客土植灌的植被护坡技术，力求自然景观得到恢复和再造，以满足环境保护的需要，统计边坡防护面积5600m2，占地面积约0.35hm2。
一般填方地段，边坡采用拱形截水骨架内客土植草、种灌木防护，主骨架厚度为 0.6m，镶边和拱骨架厚度为 0.4m，主骨架净距为 3.0m，镶边和骨架采用 M7.5 浆砌片石砌筑，截水槽采用 C20混凝土现浇。 

填方边坡高度超过 8m地段，边坡铺设幅宽不小于 1.0m的高密度(HDPE)聚乙烯单向土工格栅加筋，抗拉强度不小于 50kN/m。坡脚设高 0.8m、宽 0.7m的 M7.5 浆砌片石全埋入式脚墙；填方坡脚或坡脚排水沟与自然边坡交界处之间填土表面采用客土植草防护。

高填方边坡采用拱形截水骨架内客土植草、种灌木防护，边坡加筋采用土工格栅长短筋组合，一长两短，层间距 0.5m；边坡高度小于 24m地段，长筋 5.0m、短筋 3.0m；边坡高度大于24m地段，长筋 8.0m、短筋 3.0m。

2.1.2.2施工场地区

为满足施工需要，施工期间应布设施工场地区。从节约用地、减少水土流失的角度出发，将施工场地区布置在北侧占地红线内，用于材料堆放和工人生活，占地面积0.05hm2。由于本项目所用的主要材料、商品混凝土等都从均采用外购解决，不自备取料场、砂石加工场和拌和场，也减少了预制场、拌和场等施工工场的设置，施工所用砂石等建筑材料将通过合理安排，堆放于项目场地内空地，从而减少新增地表的扰动破坏。本项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村范围，交通方便。

2.1.2.3表土堆放场区

根据本项目实际情况，方案在项目北侧设置表土堆放场区，表土堆放场区占地0.08hm2，表土堆放场区主要用于临时堆存后期绿化表土，共堆存土石方0.23万m3，表土用防雨布遮盖，表土平均堆高约2.5m，最高3.5m，经计算，临时堆土区最多可堆0.24万m3，项目所布设表土堆放场满足临时堆土要求，表土堆存时间为2020年12月~2021年5月前后。

2.1.2.4附属工程

项目区生活及生产用水可利用市政道路供水管网满足给水需要，供水电网已接至项目区占地范围外侧，可直接接入。工程区已有通讯信号全面覆盖，对外通信极为良好，可满足施工通讯的要求。
附属工程占地已包含在主体工程占地统计中，故此处不再重复统计。

2.2 施工组织

2.2.1施工布置

（1）施工交通

本项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，项目周边有现有乡道，地理位置优越，项目区现有交通方便，无需新建进场道路。

（2）施工场地区

项目施工场地区布置在北侧占地红线内，占地面积0.05hm2。由于本项目所用的主要材料、商品混凝土等都从均采用外购解决，不自备取料场、砂石加工场和拌和场，也减少了预制场、拌和场等施工工场的设置，施工所用砂石等建筑材料将通过合理安排，堆放于项目场地内空地，从而减少新增地表的扰动破坏。本项目位于南充市仪陇县城区范围，交通方便。

（3）表土堆放场区
根据本项目实际情况，方案在项目北侧设置表土堆放场区，表土堆放场区占地0.08hm2，表土堆放场区主要用于临时堆存后期绿化表土，共堆存土石方0.23万m3，表土用防雨布遮盖，表土平均堆高约2.5m，最高3.5m，经计算，临时堆土区最多可堆0.24万m3，项目所布设表土堆放场满足临时堆土要求，表土堆存时间为2020年12月~2021年5月前后。

（4）洗车池

为了最大限度减少水土流失、降低对周边城市环境造成的影响，主体工程在项目内北侧出入口设置1处洗车池，设计洗车槽及配套截水槽，洗净轮胎上的泥土。

2.2.2施工排水

根据主体资料设计，主体在填方边坡坡脚处设置了排水沟，排水沟采用 M7.5 浆砌片石梯形沟，深度 0.6m，底宽 0.4~0.6m，厚度 0.3m。
2.2.3施工用水用电及通讯

本项目施工用电选择就近搭接，无需设置电杆等，无土建工程。

项目区生活及生产用水可利用市政道路供水管网满足给水需要，供水电网已接至项目区占地范围外侧，可直接接入。工程区已有通讯信号全面覆盖，对外通信极为良好，可满足施工通讯的要求。

2.2.4施工材料

本项目建设所需材料包括建材、钢材、水泥、砂、石材、砖瓦、石灰、木材等，在周边商品料场采购，施工原材料供应过程中产生的水土流失防治责任由供应商负责。本方案以下章节不再提及。

2.2.5施工工艺和方法

根据该项目工程建设的特点，本项目的施工主要由基坑施工、建筑工程、绿化工程。主要工程施工工艺如下：

（1）建筑物施工
建筑物基础采用预应力钢筋砼基础，地下室采用现浇钢筋砼梁板结构和现浇钢筋砼剪力墙-框架结构形式，砼抗渗等级为S6，地下室长度较长处设置变形缝，主体建筑与地下室交接处设置砼后浇带。

（2）管线工程施工工艺
管道工程全部采用开槽施工，施工方案如下：

①雨水管和污水管道大部分位于项目区内道路下，管道埋深大多为0.5~1.4m，经查阅主体设计资料和施工资料以及对现场的调查，项目在建设过程中主体设计布置了比较完善的给排水系统，以满足生产生活供水需求，同时排导项目区降水和生活污水。雨水通过项目区内雨水管道排入项目周边场地。

②沟槽支撑根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计。管沟开挖出的土方，临时堆存于管沟一侧或两侧，及时回填。

边坡工程

①施工准备
a、施工准备 
施工前用全站仪对边坡坡脚位置，坡脚距中线的距离、边坡坡率进行复核，清理场地，做好排水工作和安全施工的准备工作。 
b、测量放样 
按照设计图进行放样。首先，分别在边坡坡脚、坡顶部适当位置定出四个点作为方向控制线，同时也是里程控制桩，按施工图设纸尺寸精确放出拱形截水骨架轮廓线，并进行双检复核，无误后用白灰撒线并放出护桩，以便随时检查骨架的尺寸、成型位置，自检合格报监理工程师检查验收，合格后方可进行后续施工。 
②清刷边坡 
a、土方填筑完成后，安排机械按照设计坡度进行刷坡，刷坡多余土方及时进行外运，确保施工区域有足够的作业面； 
b、边坡成型后，安排人工按照设计边坡坡率挂线清刷修整边坡、拍实，使坡面平整。 
③基坑、沟槽开挖 
a、边坡清理完成后对骨架放线，确定伸缩缝和浆砌踏步的具体位置后再进行基坑的开挖； 
b、砌筑骨架前要按设计要求在每条骨架的起讫点挂线放样，然后开挖骨架沟槽，沟槽尺寸根据骨架尺寸而定。 
c、基坑、沟槽开挖的断面尺寸符合设计要求，基坑、沟槽开挖完成并报监理工程师检查合格后，方可进行后续施工。 
④骨架砌筑
a、因为基坑、沟槽均是土质基底，砌筑骨架基础时直接采用座浆法砌筑； 
b、骨架砌筑前应从衔接处开始，自下而上砌筑，两骨架衔接处应处于同一高度，骨架应与坡面密贴，骨架流水面应与草皮表面平顺，骨架基础与下部浆砌片石边坡平台或脚墙连接时，应整体砌筑，灰浆饱满不留缝隙； 
c、 砌石过程中，砌体咬口要紧密、错缝。禁止出现通缝、叠砌、贴砌和浮塞； 
d、每天收工时在砌体上面覆盖土工布，防止烈日暴晒或暴雨冲走灰浆； 
⑤骨架护坡勾缝 
护坡勾缝应于填筑体沉降趋稳后进行，勾缝前，应先将松动和变形处修整完好。
（4）道路及硬化工程

道路及硬化区在施工前先压实地基，依次填筑宕渣、碎石垫层，最后铺设C20混凝土面层。施工工序包括道路定位→土方开挖（回填）基层平整→压路机碾压→水泥稳定砂石基层施工→混凝土面层分块施工→混凝土面层切割缝、缝隙填料→路缘石安装→检查验收。

（5）土建工程

本项目施工主要以机械和人工为主。建筑物、道路及铺砌场地土石方开挖采用人工开挖、回填的方法，小型机械辅助工作；砌体工程采用人工砌筑为主。

主体工程在确保基坑安全的前提下，先用机械开挖到基底标高30cm左右，余土人工清挖，防止出现超挖现象。基坑回填须待各构筑结构施工完且结构验收合格后方可进行。土方回填时事先抽掉积水，清除淤泥杂物，回填土利用开挖的原土，并清除掺入的有机质和过大的石块。回填应逐层水平填筑，逐层碾压，每层虚铺厚度和压实遍数与压实机械功率大小有关，施工时在现场通过实验确定。

（6）绿化工程

项目施工充分利用空闲场地进行绿化，发挥绿化景观效果，改善环境。景观绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。根据主体工程设计方案，本工程景观绿化工作主要分为：覆土、植草、养护，采用人力施工。

2.3 工程占地

本项目总占地面积2.66hm2，其中永久占地2.31hm2，临时占地0.35hm2。结合本项目情况，施工期间应在红线内北侧布设施工场地区，占地面积0.05hm2；应在红线内北侧布设表土堆放场区，占地面积0.08hm2。施工场地区和表土堆放场区位于项目区内，不重复计列面积。根据主体工程相关资料及土地利用现状图、结合资料分析与周边现场实际查看，占地类型为耕地、林地和其他土地。

工程占地面积及占地类型表

表2.3-1                                                                单位：hm2
	工程区域
	占地性质
	占地类型及数量
	合计

	
	
	耕地
	林地
	其他土地
	

	主体工程区
	永久占地
	1.42
	0.74
	0.15
	2.31

	边坡工程区
	临时占地
	0.23
	0.12
	
	0.35

	施工场地区
	红线内不重复计列面积
	0.05
	
	
	0.05*

	表土堆放场区
	红线内不重复计列面积
	0.08
	
	
	0.08*

	合计
	1.65
	0.86
	0.15
	2.66


2.4 土石方平衡

2.4.1表土分析

根据本项目地勘调查报告及资料调查，项目现状主要为耕地、林地和其他土地，主体对占地范围内表层土壤进行剥离，可剥离面积约1.75hm2，表土可剥离厚度为10cm~20cm，共计可剥离表土0.23万m3。

项目景观绿化工程占地面积3000m2，边坡防护面积5600m2，根据项目特性，后期绿化区域需平均回覆表土厚度0.15~0.80m，覆土面积8600m2，共覆土0.13万m3。剥离表土堆存在临时堆土区内。

 表土利用平衡表

表2.3-1 
	项目分区
	剥离面积（hm2）
	剥离厚度（cm）
	剥离量

(万m3)
	覆土区域
	覆土厚度（cm）
	覆土面积（hm2）
	覆土量（万m3）

	主体工程区
	1.59
	10~20
	0.21
	绿化区域
	30~80
	0.30
	0.15

	边坡工程区
	0.16
	10~20
	0.02
	边坡绿化区域
	15
	0.56
	0.08

	合计
	1.75
	
	0.23
	
	
	0.86
	0.23


2.4.2土石方平衡

根据本项目相关技术资料分析，项目土石方开挖主要来源于前期场平清表及主体工程开挖等。

主体工程区域开挖土石方2.07万m3（含表土剥离0.21万m3），回填土石方0.48万m3（含表土回覆0.15万m3），调出1.59万m³（含表土0.06万m3），无弃方。
边坡工程区域开挖土石方0.26万m3（含表土剥离0.02万m3），回填土石方1.85万m3（含表土回覆0.08万m3），调入1.59万m³（含表土0.06万m3），无弃方。
经统计，项目共开挖土石方2.33万m3（含表土剥离0.23万m3），回填土石方2.33万m3（含表土回覆0.23万m3），无弃方。

工程土石方量平衡表

表2.4-1
	项目
	挖方
	填方
	调入
	调出
	弃方

	
	一般土石方
	表土
	合计
	一般土石方
	表土
	合计
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	去向

	主体工程区
	1.86
	0.21
	2.07
	0.33
	0.15
	0.48
	
	
	1.59
	边坡工程区
	0
	

	边坡工程区
	0.24
	0.02
	0.26
	1.77
	0.08
	1.85
	1.59
	主体工程区
	
	
	0
	

	合计
	2.10
	0.23
	2.33
	2.10
	0.23
	2.33
	1.59
	
	1.59
	
	0
	


注：1.表中土石方均为自然方。

    2.各行均可按“开挖+调入=回填+调出+弃方”进行校核。
[image: image2.png]i 1.53

1.77

—

0.24





图2-3 土石方流向图

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

项目地处南充市仪陇县新政镇石佛岩村，根据现场调查及项目资料，项目用地范围内不涉及拆迁安置。根据现场踏勘，本项目建设不涉及专项设施迁建。

2.6 项目进度安排

2.6.1 项目施工现状、水土保持措施实施情况

本项目属于建设类项目，项目已于2020年12月动工，计划于2021年5月竣工，总工期6个月。项目在红线内应布置施工场地区和表土堆放场区，目前工程已经动工，场平工作已基本完成，下一步进行主体工程施工。

2.6.2项目实施进度

 项目计划进度安排表

表2.6-1

	工程项目
	2020年
	2021年

	
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月

	准备期
	
	
	
	
	
	

	场平工程
	
	
	
	
	
	

	建构筑物及设备安装
	
	
	
	
	
	

	道路及硬化
	
	
	
	
	
	

	景观绿化工程
	
	
	
	
	
	

	附属配套设施
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	


2.7 自然概况

2.7.1地形地貌

仪陇县地处四川盆地东北部，米仓山南缘低山与川中丘陵过渡地带，地势由东北向西南倾斜。地形以低山为主，丘陵次之。观紫、中坝、金城、铜鼓、碑垭、武棚、文星、炬光、灯塔、永光、三河、大罗、秋垭、思德、瓦子、阳通、茶房、九龙等地一带，是低山主要分布区。海拔一般500~700m，相对高度200~400米。立山寨海拔793m，是全县最高点。海拔在700m以上的大仪山、蔡家坟、老寨子、古楼寨、大旗山等。山体由砂岩组成，略向东南倾斜，属单面山。深丘主要分布在土门，复兴等地，相对高度50~200m，经长期风化侵蚀，山顶浑圆，多辟为耕地。丘陵之间分布着许多狭长的坝子，最大的有新政坝、新寺坝、芝兰坝、岐山坝，这些坝为主要水田区。新政镇石鸭子嘉陵江出境处，海拔308m，是县境最低点。东北与西南高低极点相差485m。
2.7.2 地质

1、区域地质构造

工程区地层主要为不同成因第四系松散堆积层；基岩埋藏于第四系松散堆积层之下或零星出露于地表。在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+dl）、第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）、白垩系下统城墙岩群（K1ch）、侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）组成。

2、地层岩性

（1）第四系松散堆积层

据其成因及工程地质特性分别叙述如下：

（a）第四系全新统人工填土层（Q4ml）

杂填土或素填土①：色杂；主要为粘性土、粉砂质泥岩石渣混杂数量不等的混凝土块、砖瓦块、沥青、植物根系等等硬杂物质，结构杂乱，硬～可塑状态，松散～稍密，厚度一般0.5～1.5m。主要分布于场镇道路的管道布设场地一带。

（b）第四系全新统冲洪积堆积层（Q4al+dl）

粉质粘土②-1:褐色、灰褐色、砖红色，硬～可塑状态，部分管网通过水田段该层呈流塑状，土体干强度中等，粉质粘土能搓成细长土条，搓揉细腻，切面较光滑，该层厚度一般1～4m，局部可达5～6m。偶夹块碎石，块碎石主要成分为泥质粉砂岩或砂岩，碎石含量约占5%～10%。该层是管网通过一级阶地的主要松散堆积层。

（c）第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）

粉质粘土②-2：紫红色，灰褐色，呈可塑状，局部夹块碎石，块碎石主要成分为泥质粉砂岩或砂岩，厚度一般1～3m。分布于街道的人工堆积之杂填土或素填土①层之下及管道通过缓坡地带。

（2）基岩

白垩系下统城墙岩群（K1ch）粉砂质泥岩③：紫红色，粉细粒结构，中薄-中厚层状构造，矿物成分以粘土矿物为主，夹有少量长石、云母等。表层多风化为土状、泥状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，向下渐变为中风化。

侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）泥质砂岩④：灰紫色、紫红色、棕紫色，为泥质砂岩、泥岩互层，偶夹薄层泥灰岩。粉细粒结构，中厚层状构造，矿物成分以长石、石英及云母为主，夹有少量粘土矿物。表层多风化为土状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，间断分布较完整岩层，向下渐变为中风化。

根据钻探资料，基岩强、弱风化带厚度分别为2～5m及8～15m。

3、地震

仪陇县在地质构造上位于新华夏系四川沉降带川北台坳内，巴中-龙泉山断裂带与华蓥山断裂带之间，该两条断裂带呈北东-南西走向，延伸较长。工程区内构造变动微弱，岩层产状平缓，近于水平，区内晚近期构造活动微弱，无深大断裂与褶皱构造存在，区内构造简单，构造裂隙不发育，主要受外围地震波及的影响，影响烈度较小，未见破坏性地震。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度，场地稳定性较好，适宜本工程的建设。

4、水文地质

工程区地下水类型为基岩裂隙水和第四系松散堆积层中的孔隙水。岩基裂隙水主要赋存于岩体的节理、裂隙中，受大气降水补给，沿基岩裂隙流通，向山谷或地势低洼处排泄，深埋大。孔隙水主要赋存于高漫滩及一级阶地的冲积堆积层内，受大气降水及丰水期附近地表河流补给。基岩裂隙水和孔隙水埋藏均较深，对基础开挖无影响。线路所经地段地下水化学类型以重碳酸钙型为主，矿化度低，对混凝土无侵蚀性。

5、不良地质现象

工程区域不良地质作用不发育。工程区内及周边附近无滑坡、泥石流等不良地质灾害。

2.7.3 气象

仪陇属亚热带湿润季风气候，夏热冬温，无霜期长，阴雾天多，年平均气温16℃左右，年降水量1173.8mm，干旱日趋严重。受四川盆地地形影响，仪陇多秋雨天气，云量大、日照少，加之冬季多雾，多年平均日照时数仅1200～1500小时，日照率为27%～35%，是全省日照较少的地区。降雨时空分布不均，降雨量集中在五至九月。全年有霜期甚短，一般在60天左右。春季花明，夏日风清，秋熟香溢，冬至温润，空气湿度大，阴天多。
2.7.4 水文

仪陇县的水系简单，四条河流（流江河、绿水河、思凤溪、环山河）纵贯全境，以渠江水系为主，其面积占幅员面积的90%。渠江水系的河流有流江河、绿水河、思凤溪，其中流江河发源于仪陇与巴中县交界的檬垭，在仪陇县境又称绿水河，河源段又称中坝河。流江河东南流经日兴、绿水、新店、骆市、小桥等地，于黄渡与思凤溪汇合，流域面积597km2，境内面积543.9km2；绿水河流域面积335.6km2；思凤溪发源于巴中县群乐乡大沙坪，在仪陇县境内又称梯子河，自北向南流，入仪陇县境后，至义路乡折向南流。穿思德水库，曲折南流。至行锋村，左纳玉桥河，至龙桥乡，左纳龙桥河，至三河乡右纳骑龙河、灯塔河，过板桥乡出仪陇入营山县境。过三元、消水、二龙，于黄渡与西来的流江河汇合，流域面积511.8km2，境内面积457.1km2。嘉陵江水系的河流只有环山河，该河贯穿于新政镇，其流域面积246.6km2。

工程区水系图见附图2。

2.7.5 土壤

仪陇县境内土壤深受成土母岩影响。在特定的气候环境下，形成了以紫色土（石灰紫色土）、水稻土为主的土壤系列，紫色土约占全县耕地面积50%；水稻土约占全县耕地面积49.24%；潮土约占全县耕地面积0.2%；黄壤土约占全县耕地面积的0.35%。紫色土壤结构良好、疏松透气好、微生物多、宜种性广。

工程场地表层土壤以水稻土和紫色土为主，质地松散，土壤肥力充足。

2.7.6 植被

仪陇县植被类型属于亚热带常绿阔叶林，50年代初仪陇县人口稀少，山川秀美，林草覆盖率为30.3%，三河、板桥、立山、茶房乡等地森林茂密，覆盖率达40%。目前，仪陇县的林草覆盖率为35%左右，主要用材林树种有松、柏、桤、桉、槐、柳树等，灌木树种主要有黄荆、马桑等，东部立山区一带的植被较好。

工程建设区内为耕地、林地和交通运输用地，工程区内及周边植被主要为柏树、构树、梨树、马桑及农作物等，工程区内林草覆盖率约39.44%。
2.7.7项目与水土保持敏感区的关系

根据现场调查及资料查阅，本项目选址不涉及饮用水源保护区，不在水功能一级区的保护和保留区；不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址水土保持评价

通过逐条对照水土保持法（2011年3月1日实施）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号）和《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》的要求，本项目选址不涉及水土流失重点预防区、重点治理区；不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；项目用地未涉及国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区以及国家确定的水土保持长期定位观测站；项目区不属于水土流失严重和生态环境脆弱区，不属于国家重要江河、湖泊的水功能一级区和饮用水源区；未通过湿地等环境敏感区域，不涉及滑坡、崩塌、泥石流等不良地质区，无明显的水土保持限制因素。

综上所述，通过水土保持制约因素分析，本项目建设不存在水土保持制约因素。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案评价

（1）本项目位于南充市仪陇县新政镇石佛岩村，为点型工程，本项目景观工程按照城镇学绿化设计标准实施，参照周边绿化设计，注重景观效果；本项目防排水设施齐全、项目雨水经雨水管及雨水口收集后，排出项目区；

（2）本项目选址不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区；

（3）项目区用水直接由市政管网接入，满足需水要求；在附近接入施工临时用电。场地内各项设施布设紧凑，工程在施工布置上，遵循因地、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，集中在项目征地范围内，减少开挖扰动破坏面，符合水土保持等相关法律法规的要求；

（4）主体设计对水土保持措施布局考虑不足，本方案将补充土地整治、表土回覆、临时排水沟、沉沙池、防雨布遮盖及相关拦挡措施设计，同时提高工程渣土防护率防治目标。

（5）本项目施工场地区和表土堆放场区位于占地内北侧，本项目所用的主要材料、商品混凝土等都从均采用外购解决，不自备取料场、砂石加工场和拌和场，也减少了预制场、拌和场等施工工场的设置，施工所用砂石等建筑材料将通过合理安排，堆放于项目场地内空地，从而减少新增地表的扰动破坏。

综上所述，从水土保持角度评价，本项目建设方案与布局合理，符合水土保持要求。

3.2.2 工程占地评价

本项目总占地面积为2.66hm2，其中永久占地2.31hm2，临时占地0.35hm2，项目占地主要为建筑厂房占地、内部道路占地、边坡工程占地与绿化占地，建构筑物集中布置，绿化用地尽量布置在道路及建筑物周围，总体布局紧凑，符合节约用地要求；工程建设占地对地表的破坏主要以挖损、压占为主，破坏程度以微度为主，土地损坏后地表除被永久建筑物遮盖及硬化外，均为绿化用地，符合水土保持的相关规定。

项目应布设一处施工场地，布置在北侧占地红线内，用于项目材料临时堆放，占地面积0.05hm2，施工过程中覆盖、排水等，同时尽可能减少工程占地，减少地表扰动面积，达到减少新增水土流失的目的。从水土保持角度分析，工程施工用地布置合理，符合用地要求。

方案在项目北侧设置表土堆放场区，表土堆放场区占地0.08hm2，主要用于临时堆存后期绿化表土，共堆存土石方0.23万m3，表土用防雨布遮盖，表土平均堆高约2.5m，最高3.5m，经计算，临时堆土区最多可堆0.24万m3，项目所布设表土堆放场满足临时堆土要求，表土堆存时间为2020年12月~2021年5月前后。施工过程中覆盖、排水等，同时尽可能减少工程占地，减少地表扰动面积，达到减少新增水土流失的目的。从水土保持角度分析，工程施工用地布置合理，符合用地要求。

从水土保持角度分析，本项目的占地面积合理，永久占地面积控制严格，符合城镇规划要求，符合水土保持要求。本工程建设占地对水土流失影响有限，占地类型符合水土保持的相关规定，占地规划可行，通过合理水土保持措施，工程建设造成的水土流失不利影响可得到减免，在项目实施过程中，还应加强项目占地范围监督和管理。
3.2.3土石方平衡评价

本工程属于建设类项目，土石方施工均发生于建设期，根据本项目相关技术资料分析，项目土石方开挖主要来源于前期场平清表及主体工程开挖等。

主体工程区域开挖土石方2.07万m3（含表土剥离0.21万m3），回填土石方0.48万m3（含表土回覆0.15万m3），调出1.59万m³（含表土0.06万m3），无弃方。
边坡工程区域开挖土石方0.26万m3（含表土剥离0.02万m3），回填土石方1.85万m3（含表土回覆0.08万m3），调入1.59万m³（含表土0.06万m3），无弃方。
经统计，项目共开挖土石方2.33万m3（含表土剥离0.23万m3），回填土石方2.33万m3（含表土回覆0.23万m3），无弃方。

主体设计根据项目原地标高程实际移挖作填，控制施工开挖区域，减少了多余土石方的开挖及多余土地扰动，符合水土保持挖填最优化原则。
综上，主体工程土石方平衡合理，经土石方平衡计算后，项目建设无弃方，降低了工程投资和新增水土流失量。

3.2.4 取土（石、砂）场设置评价

本项目不设取土（石、砂）场，本施工期所需砖块、水泥、钢筋、预制混凝土构件等建筑材料全部采取外购形式。

3.2.5 弃方处置合理性评价

本项目土石方平衡后，无弃方，不产生永久性弃渣场，满足相关规定和要求。

3.2.6 施工方法与工艺评价

3.2.6.1 施工布置的水土保持分析与评价

本项目施工场地区和表土堆放场区根据实际情况进行充分合理布设，遵循因地、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，避开植被相对良好的区域，符合水土保持等相关法律法规的要求。但应结合施工布置特点，采取相应的临时防护和管理措施，以免造成水土流失，影响施工。从水土保持角度看，施工场地区和表土堆放场区布置合理。

3.2.6.2 施工组织安排的分析与评价

在施工组织中，工程施工的用水、用电充分利用当地的方便条件就近接引，避免了施工设施的重复布设，压缩了工程施工投资费用，也减少了扰动破坏土地植被面积，降低了本方案治理水土流失费用投入，因此从水土保持角度分析，认为本项目施工组织安排合理，满足施工和水土保持要求。

3.2.6.3 施工工艺的水土保持分析与评价

（1）本项目主要的单项工程包括场地平整、地下室建设、建筑物基坑开挖回填、管道沟槽开挖回填、路面施工等，主体工程施工以机械为主、人工为辅进行，采用的施工工艺和技术方法成熟、规范，当前在国内普遍使用，能够确保施工进度按时完成，减少施工占地和影响范围，同时采用机械施工为主，缩短了施工作业周期，减少了地表裸露时间，符合水土保持技术要求。

（2）本项目采用挖土机机械开挖和人工挖土相结合的方式。

（3）道路路面施工中沥青混凝土材料就近外购，减少了沥青混凝土材料占地，降低了地表扰动面积，有利于水土保持。

本项目施工工艺基本满足水土保持要求，但在施工过程中应根据实际情况进一步采取相应的临时措施以最大限度的减少新增水土流失。

3.2.7具有水土保持功能不纳入水土保持投资的措施

通过分析对主体工程设计及实际施工情况，主体工程中具有水土保持功能但不纳入水土保持方案中的措施主要有道路硬化等。

（一）道路硬化

为保障项目区施工安全与便利，减少项目建设对周边环境的不利影响，本项目建设完成以后永久占地范围内进行道路硬化，具有一定的水土保持功能。但其设置主要是为了施工便利、保障施工顺利进行，以及后期的正常生活，不纳入主体工程设计的具有水土保持功能的措施。

3.2.8具有水土保持功能纳入水土保持投资的措施

3.2.8.1主体工程区

一、工程措施

（1）排水系统

根据主体设计资料，项目在建设过程中设计布置了比较完善的给排水系统，以满足生产生活供排水需求，同时排导项目区降水和生活污水。

本项目根据建筑物及周边附属设施排水的需要，本着节约、经济、合理的原则，对建筑物周边分别布置不同管径的雨水管（雨水管坡度根据需要布置）。排水工程采用污、雨水分流制体制。根据片区的现状地势，项目区的污雨水管均布置与主体建筑四周，以收集建筑内的污水及雨水。生活污水量按照生活用水量的90%计算，排入污水管网。室内生活排水设污废立管接纳各层污废水。雨、污水管均采用硬聚录乙烯双壁波纹管，污水经预处理后进入城市污水管网中，污水管管径为d300，坡度3‰～4‰。雨水管管径为d300，坡度3‰～5‰。另外，在各主要管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水井处以及直线管段上每隔一定距离处设置钢筋混凝土管检查井。本项目雨水管流向为：项目区内雨水通过雨水管道排入项目东侧市政雨水排水管道。

根据项目现状条件，雨水就近排入市政雨水管，雨水排出管采用DN300雨水管，坡度i=0.003，本项目雨水管约300m（雨水口12个）。本方案将从水土保持防洪排导工程措施的要求对工程各个规格的雨水管网的过水能力进行校核。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区，雨水管渠设计重现期一般采用3～5a。本方案将从水土保持防洪排导工程措施的要求对工程各个规格的雨水管网的过水能力进行校核。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区，雨水管渠设计重现期一般采用3～5a。本工程雨水管设计重现期按5年一遇选取，雨水管渠防洪标准按照5年一遇洪水标准考虑。室外排水规范中采用推理公式计算雨水设计流量。

Qs=qΨF
式中：[image: image3.wmf]Q

s----最大洪峰流量，L/s；

q-----设计暴雨强度，L/（s·hm2）；

Ψ----径流系数，取0.87；

[image: image4.wmf]F

----汇水面积，hm²。取0.68hm²。

各规格雨水管对应集水面积洪峰流量统计表

表3.2-1

	名称
	径流系数Ψ
	设计暴雨强度q L/（s·hm2）
	集雨面积F（hm2）
	洪峰流量Qs（L/s）
	洪峰流量Qs（m³/s）
	流量分配系数
	防洪标准

	雨水管
	0.87
	108.8
	2.66
	150.91
	0.15
	4
	5年一遇


根据该项目区场地内给排水设计，该项目区主要采用雨水排水管规格为Φ300mm型号的硬聚录乙烯双壁波纹管，管道流量设计计算公式：

Q=VA；V=1/n*R2/3*I1/2

式中：R—水力半径，m；
I—水力坡降；0.3%；
n—粗糙系数，硬聚氯乙烯双壁波纹管取n=0.015；
A—水流断面m2。

雨水管设计满足对比表

表3.2-2
	分布部位
	雨水管规格
	充满度
	对应雨水口个数
	设计流量Q（m³/s）
	洪峰流量Qs（m³/s）
	设计满足情况

	
	
	
	
	
	
	

	场内支管
	Φ300
	0.8
	10
	1.25
	0.15
	满足


根据上表对比结果，对于整个项目区，无论场内支管还是干管均满足雨水管设计流量Q＞洪峰流量Qs。因此，经过校核，该项目设置的雨水管网系统可满足该项目区域5年一遇最大1小时降雨强度下的洪峰流量排水要求。

从水土保持角度分析认为，主体工程设计中道路排水系统结合构筑物排水系统进行排水，排水系统满足室外排水设计规范规定的最大重现期5年一遇最大降雨强度的排水要求。

措施分析：市政雨排水设施可有效的抑制水土流失，可有效抑制地表水对路基区域的冲水，具有良好的水土保持功能，应界定为水土保持措施，并纳入本方案设计的水土保持防护措施体系，计列其水土保持投资。
施工后期主体设计在项目区内设计了雨水管网及雨水口，能够很好地防止水土流失，因此将其纳入主体工程已有水土保持措施范围内，计列为水土保持措施投资中。
（2）表土剥离

根据主体设计资料和现场调查踏勘，主体设计已进行了工程的表土剥离，本工程共计剥离表土0.21万m3。

措施分析：表土是泥土中含有最多有机质和微生物的地方，有利于植被生长，多适用于后期植被恢复利用，符合水土保持要求，界定为水土保持措施。

（3）排水沟与沉沙池

根据工程特性，项目应在沿地块周围（含施工场地区前侧）设置排水沟840m，设置三级沉沙池1座。排水沟采用M7.5浆砌排水沟，矩形断面，尺寸为宽0.3m，深0.3m，壁厚12cm，排水沟侧面及底面均M7.5砂浆抹面，沉沙池断面校核：经计算，每级沉沙池设计尺寸1.0m×2.0m×1.0m满足要求。

临时排水沟具体设计如下：

本项目建设区的防洪标准按5年一遇1h最大降雨量设计。

a洪峰流量计算

洪峰流量计算公式如下：

Q=16.67φqF

式中：Qs—洪峰流量；

φ—径流系数，取0.87；

q—设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度，经计算为2.0mm/min；

F—集水面积(km2)，取0.007km2。

b对排沟断面过流能力校核

排水沟过流能力复核计算公式如下：


[image: image5.wmf]3

/

2

2

/

1

1

R

Ai

n

Q

=

         
[image: image6.wmf]x

A

R

=


式中：n ——糙率，取0.025；

i——沟渠比降，与设计场平坡度一致取0.003；

R——水力半径，m；

A——沟渠断面面积，m2；

b ——渠道底宽，m；

h ——沟渠水深，m；

χ——湿周，m。

排水沟断面计算参数取值：纵坡坡降（i）：临时排水沟取0.003；糙率系数（n）：土质压实表面取0.025。

c.计算结果：

根据各段排水沟汇水面积计算洪峰流量，排水沟过水能力校核计算见表5.3-1。

排水沟过水能力校核

表3.2-3
	名称
	底坡i
	汇水面积（km2）
	底宽(m)
	沟深(m)
	顶宽
	过水面积(m2)
	湿周(m)
	水力半径R
	谢才系数C
	洪峰流量QS (m3/s)
	流量Q

(m3/s)

	截排水沟
	0.003
	0.003
	0.30
	0.30
	0.30
	0.09
	0.90
	0.10
	27.25
	0.075
	0.205


经验算，主体设计的截排水沟过流能力为0.205m3/s，满足过流校核。

措施分析：排水沟和沉砂池水土保持作用明显，能够很好地防止水土流失，应界定为水土保持工程。

二、植物措施

经查阅主体设计资料，绿化区域面积为3000m2，为美化环境，绿化以乔灌草组合为主。主要以草坪为主，并配以少量的灌木和乔木，形成景观，达到美化的作用。绿化树种、草种选用适应当地环境、树形优美的乡土树种、草种。如：国槐、女贞、香樟、桂花、玉兰、樱花等，绿化完成后，主体对绿化区域提出抚育管理要求。

措施分析：绿化工程在美化环境的同时，其水土保持功能显著。因此，植物措施满足水土保持要求，纳入水土保持措施，计列为水土保持措施投资中。
三、临时措施

（1）洗车池

为了最大限度地减少水土流失、降低对周围及城市环境造成的影响，满足文明施工要求，主体设计在场平阶段设置洗车池1处，以便将轮胎上的泥土洗净，避免对城市道路带来污染，减少渣土运输中产生的水土流失。

措施分析：洗车池等水土保持作用明显，应界定为水土保持工程。
3.2.8.2边坡工程区

一、工程措施

（1）排水沟

主体工程在填方边坡坡脚设计了排水沟700m，排水沟采用 M7.5 浆砌片石梯形沟，深度 0.6m，底宽 0.4~0.6m，厚度 0.3m。。

措施分析：排水沟水土保持作用明显，能够很好地防止水土流失，应界定为水土保持工程。

（2）表土剥离

根据主体设计资料和现场调查踏勘，主体设计已进行了工程的表土剥离，本工程共计剥离表土0.02万m3。

措施分析：表土是泥土中含有最多有机质和微生物的地方，有利于植被生长，多适用于后期植被恢复利用，符合水土保持要求，界定为水土保持措施。

二、植物措施

主体设计中道路填方边坡采用骨架植草护坡防护。骨架植草防护面积为5600m2。

措施分析：植草护坡水土保持作用明显，能够很好地防止水土流失，应界定为水土保持工程。
3.2.9主体工程施工水土流失回顾性评价

中铁十八局汉巴南铁路配套砂石加工建设项目已于2020年12月开工，前期在出入口设置洗车池。

（1）主体工程

根据主体设计资料，在施工过程中，主体设计了表土剥离措施。主体在进场路口设置洗车池，防止车辆出入带走泥沙污染市容，主体已实施的洗车池措施水土流失防治效果良好。本方案将补充项目区施工期间的临时覆盖和绿化前的土地整治、表土回覆及后期的抚育管理措施。

边坡工程区
根据主体设计资料，主体设计了边坡防护及排水措施，本方案新增施工期间的临时遮盖措施。
（3）施工场地区

本方案新增施工期间临时遮盖措施。

（4）表土堆放场区
本方案新增施工期间临时遮盖及临时拦挡措施。

（5）分析评价

项目已于2020年12月动工，项目在红线内应布置施工场地区和表土堆放场区，目前场平工作已基本完成，下一步进行主体工程施工。在项目区出入口处布设了1座洗车池，主体设计了雨水管网、排水沟、表土剥离、沉砂池、植草护坡、景观绿化等措施；但未对施工期间设计临时遮盖及拦挡等措施，水土流失防治体系不完善，本方案将完善水土保持措施布局，更好的防治水土流失。
3.2.31主体工程设计中水土保持措施界定

按照《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》(水保监[2014]58号），对主体工程设计中的水土保持措施进行界定，主体工程设计中雨水管网、排水沟、表土剥离、沉砂池、植草护坡、景观绿化等措施属于以防治水土流失为主要目标的措施，基本符合水土保持的要求，能够取得较好的水土保持效果，界定为水土保持措施。此外，本项目在施工期间水土保持措施考虑尚不全面，本方案需补充完善主体工程区的临时遮盖及临时拦挡措施，绿化区域的土地整治、表土回覆和抚育管理等措施，以达到防治水土流失的效果。

本项目虽设计及实施了一些具有一定的水土保持功能的防治措施，但由于考虑问题的角度和设计深度等原因，在主体工程设计中，一些措施仍然不能够满足水土保持的要求，本方案重点进行补充和完善。需要补充和完善的主要有：

①方案新增主体工程区景观绿化区域后期的土地整治、表土回覆和抚育管理等；

②新增施工期间施工场地内堆料的临时遮盖措施；

③新增施工期间表土堆放场内堆土的临时遮盖及拦挡措施；

④提出主体施工的水土保持要求。

主体工程设计中具有水土保持功能措施的工程量及投资，详见下表。

主体工程中具有水保功能措施表
表3.2-3
	项目分区
	措施类型
	单位
	工程量
	投资（万元）

	主体工程
	工程措施
	23.64

	
	雨水管
	m
	300
	5.82

	
	雨水口
	个
	12
	6.00 

	
	排水沟
	m
	840
	7.38

	
	沉沙池
	座
	1
	0.30 

	
	表土剥离
	m3
	2100
	3.78

	
	植物措施
	36.00

	
	景观绿化
	hm2
	0.30
	36.00

	
	临时措施
	0.50

	
	洗车池
	座
	1
	0.50 

	边坡工程区
	工程措施
	19.60

	
	排水沟
	m
	700
	19.60

	
	表土剥离
	m3
	200
	0.36

	
	植物措施
	123.20

	
	骨架植草护坡
	 m2
	5600
	123.20

	合计
	202.94


4 水土流失分析调查及预测

4.1水土流失现状

4.1.1区域水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），仪陇县属于以水力侵蚀为主的西南紫色土区，容许土壤流失量500t/km²·a。

据调查，仪陇县的水土流失类型以水蚀中的面蚀和沟蚀为主，平均沟壑密度1.2km/km²，面蚀占流失面积的89%。水土流失面积为865.85km²，占土地总面积的48.35%。其中轻度侵蚀为205.67km²，占流失面积的23.75%，中度为348.22km²，占流失面积的40.22%，强度侵蚀为180.75km²，占流失面积的20.87%，极强烈侵蚀为83.45km²，仅占流失面积的9.64%，剧烈侵蚀为47.76km²，占流失面积的5.52%。仪陇县水土流失总体情况详见下表。

仪陇县水土流失现状表

表4.1-1

	侵蚀强度
	面积（km2）
	占流失面积比（%）
	占土地面积比（%）

	轻度
	205.67
	23.75
	11.48

	中度
	348.22
	40.22
	19.45

	强烈
	180.75
	20.87
	10.09

	极强烈
	83.45
	9.64
	4.66

	剧烈
	47.76
	5.52
	2.67

	侵蚀总面积
	865.85
	100.00
	48.35


4.1.2项目区水土流失现状

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，根据地方水保部门提供的水土保持规划报告和土壤侵蚀分布图，结合项目区1:1万地形图分析，并经现场踏勘调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等，同时结合项目区地貌、土壤和气候特征，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）推求各工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度，再根据《四川省水土保持方案编制和审查若干技术问题暂行规定》中关于土壤侵蚀模数背景值的相关规定，确定各用地类型的土壤侵蚀强度及各扰动区域区土壤侵蚀模数背景值。经计算，项目区平均土壤侵蚀模数背景值为904t/km²•a，工程区的土壤侵蚀强度为轻度。具体详见下表。

工程区平均土壤侵蚀模数计算表

表2.7-2

	项目分区
	地类
	面积（hm2）
	地形坡度（°）
	植被覆盖度（%）
	侵蚀强度
	平均侵蚀模数（t/km²•a）
	年流失量(t/a)

	主体工程区
	耕地
	1.29
	5~8
	30~45
	轻度
	800
	10.32 

	
	林地
	0.74
	8~15
	30~45
	轻度
	1000
	7.40 

	
	其他土地
	0.15
	5~8
	30~45
	轻度
	1500
	2.25 

	
	小计
	2.18
	
	
	
	916
	19.97 

	边坡工程区
	耕地
	0.23
	5~8
	30~45
	轻度
	800
	1.84 

	
	林地
	0.12
	8~15
	30~45
	轻度
	1000
	1.20 

	
	小计
	0.35
	
	
	
	868
	3.04 

	施工场地区
	耕地
	0.05
	5~8
	30~45
	轻度
	800
	0.40 

	表土堆放场区
	耕地
	0.08
	5~8
	30~45
	轻度
	800
	0.64 

	总计
	2.66
	
	
	轻度
	904
	24.05 


4.2水土流失影响因素分析

4.2.1工程建设对水土流失的影响

本项目水土流失是人为因素造成的，影响城市生态系统的循环，其危害主要表现在：在暴雨过程中，因大量的泥沙被雨水冲刷随水进入城市雨水管网，沉积于管网中，造成淤塞，严重影响了雨水管网的通畅运行。从景观角度出发，在工程建设以及土方临时堆放过程中，产生的水土流失覆盖周边地表原有植物，破坏了工作区以外的原地的植物形态，破坏周边的原地表景观。

4.2.2扰动地表、损毁植被面积调查/预测

本工程占地范围的所有土地类型将不同程度受到扰动、占压或损坏，根据《四川省水利厅关于印发<四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定>的函》（川水函[2014]1723号）的相关要求，本工程建设过程中将扰动地表面积2.66hm²，其中损毁植被面积0.86hm²。详见表4.2-1工程损坏水土保持功能面积统计。

工程扰动地表、损毁植被面积汇总表  单位：hm2 

表4.2-1

	工程区域
	占地性质
	扰动地表、损毁植被面积
	合计

	主体工程区
	永久占地
	2.31
	2.31

	边坡工程区
	临时占地
	0.35
	0.35

	施工场地区
	占地红线内（不重复计算面积）
	0.05*
	0.05*

	表土堆放场区
	占地红线内（不重复计算面积）
	0.08*
	0.08*

	合计
	2.66
	2.66


注：其中斜体加粗不重复计列面积。

4.2.3弃渣量调查

项目共开挖土石方2.33万m3（含表土剥离0.23万m3），回填土石方2.33万m3（含表土回覆0.23万m3），无弃方。
4.3土壤流失量调查/预测

4.3.1调查/预测单元

（1）施工期

本方案对扰动区域采取水土流失调查及预测，调查及预测单元为主体工程区、施工场地区和表土堆放场区，施工期调查/预测范围面积项目占地面积2.66hm2。

（2）自然恢复期

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预测时段分为施工期（含施准备期）和自然恢复期。各预测单元施工期和自然恢复期应根据施工进度分别确定；施工期为实际扰功地表时间，施工期预测时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨季长度的，按一年计；不足一个雨季长度的，按占雨季长度的比例计算；自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间。应根据当地自然条件确定，一般情况下湿润区取2年，半湿润区取3年，干旱半干旱区取5年。本项目自然恢复期水土流失按2.0年预测，预测范围为植物措施面积，共计0.65hm2。

4.3.2调查/预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），本工程属于建设类工程项目，根据工程建设特点，本工程水土流失调查/预测时段包括施工准备期、施工期和自然恢复期。其中施工准备期主要是材料采购运输和施工前测量等准备工作期间，本工程施工准备期历时较短，因此将施工准备期并入施工期一起调查/预测。在施工期，各分区单元侵蚀时间根据各自施工进度及与跨雨季的情况综合确定。

(1) 施工期（含施工准备期）

在施工期间，工程开挖和填筑、建筑材料堆置及机械碾压等施工活动，破坏了项目区原稳定地貌和植被，扰动土体结构，改变了现状地形，开挖面、松散裸露面无植被覆盖，土地抗蚀能力降低，在降雨作用下水土流失增强，因此施工期是本次调查/预测的重点，在土建工程施工结束时，水土流失强度达到最大。方案对动工阶段采取水土流失调查，为调查时期；对未动工阶段采取水土流失预测，为预测期。本项目已于2020年12月动工建设，本方案水土流失分析时段以2020年12月及之前为调查时段，之后为预测时段，即2020年12月至2020年12月为调查时段，按0.10年进行调查，2021年1月至2021年5月为预测时，按0.50年进行预测。

(2) 自然恢复期

工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，植被得到逐步恢复，松散裸露面逐步趋于稳定，水土流失将逐步减小，但自然恢复期仍有一定量的水土流失，根据项目区有关资料，该区自然恢复期大约需要2年时间，因此本项目各单元自然恢复期按2年计算。

水土流失调查/预测单元和调查/预测时段详见下表。

调查/预测单元和调查/预测时段表

表 4.3‑1
	调查/预测时段
	调查/预测单元
	施工期(含施工准备期)
	自然恢复期

	
	
	时间（年）
	面积(hm2)
	时间（年）
	面积(hm2)

	调查时段
	主体工程区
	0.10
	2.18
	
	

	
	边坡工程区
	0.10
	0.35
	
	

	
	施工场地区
	0.10
	0.05
	
	

	
	表土堆放场区
	0.10
	0.08
	
	

	
	小计
	
	2.66
	
	

	预测时段
	主体工程区
	0.50
	2.18
	2.0
	0.30

	
	边坡工程区
	0.50
	0.35
	
	0.35

	
	施工场地区
	0.50
	0.05
	
	

	
	表土堆放场区
	0.50
	0.08
	
	

	
	小计
	
	2.66
	
	0.65


4.3.3土壤侵蚀模数

项目区土壤侵蚀模数背景值

经计算，项目区平均土壤侵蚀模数背景值为904t/(km²·a)，属于轻度侵蚀区。

施工扰动后土壤侵蚀模数

影响水土流失的主要因素除气候条件外，项目区的地形条件、植被状况以及工程的施工方法和工艺对水土流失状况的影响也较大。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），施工扰动后土壤侵蚀模数宜采用数字模型、试验观测等方案确定，本方案计划采用《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中推荐的计算方式采用数字模型的方式计算，通过计算出来的施工期换算施工期扰动后平均土壤侵蚀模数然后结合类比监测结果综合考虑。

划分扰动单元

水土流失扰动单元及计算单元根据生产建设活动扰动形成的扰动方式相同、扰动强度相仿、土壤类型和质地相近、气象条件相似以及空间上连续的扰动地表区划分预测单元。具体划分要求如下：

1）、空间不连续的区域划分为不同扰动单元；

2）、按年降雨量的不同区间将不同年降雨量的区域划分为不同的扰动单元；

3）、砂土、壤土、黏土等不同土壤地质划分为不同的扰动单元；

4）、水力作用及风力作用不同主导外营力作用的扰动地表划分为不同的扰动单元；

5）、同一外营力作用下，一般扰动地表、工程开挖面。工程堆积体等不同类型划分为不同的扰动单元；

6）、工程不同防治分区划分为不同的扰动单元。

根据以上扰动单位划分要求，因其地下建筑区位于地上建筑区下部，其施工扰动方式不同单独划分为一个扰动单元，将本项目扰动单元划分为主体工程、施工场地区。

确定典型扰动单元

因本项目扰动单元小于等于20个，故全部扰动单元均确定为典型扰动单元。

现场查勘

1）对确定的扰动单元应进行现场测量、取样和调查，主要包括

a)、长度、宽度、坡度，主要采用皮尺、测距仪、罗盘、坡度测定仪等；

b）、植物类型、郁闭度、覆盖度、水土保持措施状况、砾石盖度，主要采用照相法及目估法等；

c)、物质组成及形状，有条件采用实验法确定，无实验条件采用手测法确定；

d)、典型扰动单元上方汇水面积，测算采用皮尺、测距仪、GPS量测。

e)、典型扰动单元所在区域的气象资料，采用项目安装的雨量计、风速仪等监测资料，采用项目最近的气象站资料等。

土壤流失量计算

根据生产建设活动扰动形成的扰动方式相同、扰动强度相仿、土壤类型和质地相近、气象条件相似以及空间上连续的扰动地表区划分预测单元及扰动方式。

具体测算方法如下：

1）地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算

A）、地表翻扰性一般扰动地表计算单位流失量计算公式如下：

Myd=RKydLySyBETA

Kyd=NK

式中：Myd——地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

Kyd——地表翻扰后可蚀性因子，t. hm2 • h/ (hm2 • MJ. mm)；

N——地表翻扰后可蚀性因子增大系数，无量纲；

B）、地表翻扰型一般扰动地表计算单位新增土壤流失量按照不同的植被类型分别采用以下公式：

a）、原有植被为乔木林地、灌木林地或草地时，地表翻扰型一般扰动地表计算单位新增土壤流失量计算公式如下：

△Myd=（NBE-B0E0）RKLySyA

式中：△Myd——地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量，t；

E0——一般扰动地表计算单元扰动前的工程措施因子，无量纲；

b）、原有植被为农作物时，地表翻扰型一般扰动地表计算单位新增土壤流失量计算公式如下：

△Myd=（NET-E0T0）RKLySyA

2）上方无来水工程开挖面土壤流失量测算

上方无来水工程开挖面土壤流失量计算公式如下：

Mkw=RGkwLkwSkwA

式中：Mkw——上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；

Gkw——上方无来水工程开挖面土质因子，t.hm2.h /(hm2.MJ.mm)；

Lkw——上方无来水工程开挖面坡长因子，元量纲；

R——降雨侵蚀力因子，MJ. mm /（hm2•h)；

A——计算单元的水平投影面积，hm2。

3）上方无来水工程堆积体土壤流失量测算（详见SL773-2018，8.2.1章节）

上方无来水工程堆积体土壤流失量计算公式如下：

Mdw=XRGdwLdwSdwA

式中：Mdw——上方无来水工程堆积体计算单元土壤流失量，t；

X——工程堆积体形态因子，元量纲；

R——降雨侵蚀力因子，MJ.mm/ (hm2•h)；

Gdw——上方无来水工程堆积体土石质因子，t. hm2 • h/ (hm2 • MJ. mm)；

Ldw——上方无来水工程堆积体坡长因子，无量纲；

Sdw——上方无来水工程堆积体坡度因子，无量纲。

A——计算单元的水平投影面积，hm2。

本方案编制前，对本项目周边同类型项目进行了现场调查、测量并对当地群众进行了调查访问，结合现场调查数据并通过数字模型计算法计算类比项目扰动后各扰动单元土壤侵蚀模数，并结合专家咨询数据综合确定本项目各扰动单元的土壤侵蚀模数。由于类比工程和拟建工程地理位置相近，地貌条件相同，降雨量相同且施工工艺相似，对计算过程结果可不进行修正，直接利用。

本项目扰动后土壤侵蚀模数取值表

表4.3-2

	调查/预测时段
	调查/预测单元
	原地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a）
	扰动后土壤侵蚀模数（t/km2·a）
	自然恢复期土壤侵蚀模数（t/km2·a）

	
	
	
	
	

	调查时段
	主体工程区
	904
	3500
	

	
	边坡工程区
	904
	4000
	

	
	施工场地区
	904
	1500
	

	
	表土堆放场区
	904
	2000
	

	预测时段
	主体工程区
	904
	3500
	1500

	
	边坡工程区
	904
	4000
	1500

	
	施工场地区
	904
	1500
	

	
	表土堆放场区
	904
	2000
	


4.3.4调查/预测结果

调查/预测内容

结合本项目实际情况，根据《生产建设项目水土保持方案技术标准》（GB 50433-2018）的规定，确定本工程水土流失调查内容详见下表。

水土流失调查/预测内容

表 4.3‑3
	调查/预测工程
	调查/预测内容

	土壤流失量
	水土流失背景值
	在无工程兴建时，工程区原地貌的水土流失侵蚀模数及土壤流失量

	
	工程施工水土流失
	调查/预测各单位因工程建设造成的土壤流失量

	
	新增土壤流失量
	水土流失调查/预测年限内因工程建设造成的水土流失增量

	可能造成水土流失危害分析
	分析调查水土流失对土地资源的破坏和影响、对工程建设及周边生态环境的影响等


调查/预测土壤流失量计算模型

本项目建设过程中造成的土壤流失量主要是因工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被，造成现有水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的土壤流失量。本项目涉及区域土壤流失为水力侵蚀，故新增的土壤流失量以水蚀总量为主。公式如下：

[image: image7.jpg]FyMyT;,




式中：W——土壤流失量（t）；

J ——调查/预测时段，j=1即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

I ——调查/预测单元，i=1,2,3，···,n-1,n；

Fji——第j调查/预测时段、第i调查/预测单元的面积（km2）；

Mji——第j调查/预测时段、第i调查/预测单元的土壤侵蚀模数[t/（km2•a）]；

Tji——第j调查/预测时段，第i调查/预测单元的调查时段长（a）。

土壤流失量调查/预测结果

根据调查/预测时段、土壤侵蚀模数、水土流失面积等，对施工准备期、施工期和自然恢复期土壤流失量分别进行定量计算。水土流失调查/预测结果详见下表。

调查流失量计算表

表4.3-4

	调查单元
	调查时段
	土壤侵蚀背景值（t/km2·a）
	扰动后侵蚀模数（t/km2·a）
	侵蚀面积（hm2）
	侵蚀时间（a）
	背景流失量（t）
	调查流失量（t）
	新流失量（t）

	主体工程区
	施工期
	904
	3500
	2.18
	0.1
	1.97 
	7.63 
	5.66 

	边坡工程区
	施工期
	904
	4000
	0.35
	0.1
	0.32 
	1.40 
	1.08 

	施工场地区
	施工期
	904
	1500
	0.05
	0.1
	0.05 
	0.08 
	0.03 

	表土堆放场区
	施工期
	904
	2000
	0.08
	0.1
	0.07 
	0.16 
	0.09 

	合计
	施工期
	
	
	2.66
	
	2.41 
	9.27 
	6.86 

	
	小计
	
	
	2.66
	
	2.41 
	9.27 
	6.86 


预测流失量计算表

表4.3-5

	预测查单元
	预测时段
	土壤侵蚀背景值（t/km2·a）
	扰动后侵蚀模数（t/km2·a）
	侵蚀面积（hm2）
	侵蚀时间（a）
	背景流失量（t）
	预测流失量（t）
	新流失量（t）

	主体工程区
	施工期
	904
	3500
	2.18
	0.50
	9.85 
	38.15 
	28.30 

	
	自然恢复期
	904
	1500
	0.30
	2.00
	5.42 
	9.00 
	3.58 

	边坡工程区
	施工期
	904
	4000
	0.35
	0.50
	1.58 
	7.00 
	5.42 

	
	自然恢复期
	904
	1500
	0.35
	2.00
	6.33 
	10.50 
	4.17 

	施工场地区
	施工期
	904
	1500
	0.05
	0.50
	0.23 
	0.38 
	0.15 

	表土堆放场区
	施工期
	904
	2000
	0.08
	0.50
	0.36 
	0.80 
	0.44 

	合计
	施工期
	
	
	2.66
	
	12.02 
	46.33 
	34.31 

	
	自然恢复期
	
	
	0.65
	
	11.75 
	19.50 
	7.75 

	
	小计
	
	
	
	
	23.77 
	65.83 
	42.06 


总流失量计算表

表4.3-5
	调查/预测时期
	背景流失量（t）
	调查/预测流失量（t）
	新增水土流失量（t）

	调查汇总
	施工期
	2.41 
	9.27 
	6.86 

	
	自然恢复期
	
	
	

	
	小计
	2.41 
	9.27 
	6.86 

	预测汇总
	施工期
	12.02 
	46.33 
	34.31 

	
	自然恢复期
	11.75 
	19.50 
	7.75 

	
	小计
	23.77 
	65.83 
	42.06 

	合计
	施工期
	14.43 
	55.60 
	41.17 

	
	自然恢复期
	11.75 
	19.50 
	7.75 

	
	小计　
	26.18 
	75.10 
	48.92 


项目区水土流失总量将达到75.10t，新增水土流失量为48.92t；其中已产生土壤流失总量约为9.27t，其中背景流失量为2.41t，后续施工及自然恢复期，工程区可能产生土壤流失总量约为65.83t，其中背景流失量为23.77t，新增水土流失量42.06t。

综上可知，施工期是项目建设过程中产生水土流失最为严重的时期，主体工程为本工程的重点治理区域。

4.4水土流失危害分析

根据工程的总体平面布局、项目区地形地貌、河流水系和周边生态环境等情况，通过现场调查，结合水土流失预测结果，对本项目施工可能造成的水土流失危害形式、程度和可能产生的后果进行分析评价如下：

（1）影响主体工程及周边建筑物的安全

本项目建筑物开挖、放坡及填方都严重影响土壤的稳定性，加剧水土流失的发生，尤其本项目城市建成区建筑密集、工程自身基坑开挖深度大，水土流失可能会引发基坑失稳。如不及时做好这些路段的水土流失防治工作，一旦发生灾害，必然对周边住宅楼宇造成严重威胁，同时也严重影响工程施工的正常进行。

（2）影响城市人居环境

本项目施工建设过程中将严重扰动原地貌，植被也将遭到破坏。施工区在汛期将产生严重的水土流失，如不加强管理和防护，势必会对市政雨水管网造成淤积，在雨季会造成市区交通泥泞，在非雨季会产生扬尘污染，恶化空气质量，影响人居环境。

（3）影响城市排水防洪

工程建设过程中，施工将诱发一定的水土流失，使得施工期土壤侵蚀模数增加，新增水土流失量增大，可能造成城市沟道含沙量增加，使沟道泄洪能力下降；同时由于水土流失的加剧，大量的泥沙流出项目区，淤积沿线市政雨水、污水通道，加重城市排水防洪压力。

（4）施工造成扬尘和泥沙流失出施工区域，污染城乡环境。

4.5指导性意见

4.5.1水土流失调查/预测结果

(1) 工程建设将扰动破坏土地面积2.66hm2，其中损毁植被面积0.86hm2。

(2) 工程建设将造成水土流失总量75.10t，其中新增土壤流失量48.92t。

(3) 工程建设将产生大量水土流失，松散泥沙可能堵塞市政雨水管道，影响正常排水。

4.5.2综合分析及指导意见

综合分析

工程建设产生的水土流失主要来源于施工期，在施工过程中，水力对扰动地表、地表松散堆积物产生的冲刷作用加剧，水土流失明显增加，因此将施工期作为水土流失防治和水土保持监测的重点时段。道路广场工程、景观绿化工程为本工程的重点治理区域。

指导性意见

重点流失时段和流失区域指导意见

从水土流失预测结果来看，本工程施工准备及施工期是本项目的重点治理时段。主体工程为本工程的重点治理区域。

防治措施指导意见

本工程水土流失防治的重点时段应在建设期的整个施工扰动面上，除了主体工程目前设计的部分防治措施外，方案还应建立工程、植物、临时措施相结合的综合防护体系。

施工时序指导意见

项目区水土流失主要发生在雨季，因此在主体工程施工安排时，场地整平、基础开挖等扰动强烈的施工应尽量避开雨季。对在雨季不得不实施的工程必须做好防护措施，施工前先必须修筑径流排导工程。土石方挖方工程和填方工程尽量同步，减少临时堆土量。在满足工程建设要求的情况下，就近利用土石方，尽量避免土石方运移产生的水土流失。使水土保持工程和主体工程在施工时相配套，特别做好临时防护工程，减少施工中水土流失的发生。

水土保持监测指导意见

根据预测结果，建设期水土保持监测的重点应该为主体工程。主要监测内容包括项目区的水土流失影响因子、土壤流失量和植被变化情况等，监测重点时段为雨季汛期。

5 水土保持措施
5.1 防治分区划分

5.1.1 分区目的

依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、水土流失影响等进行分区，通过水土流失防治分区的划分，将地形、占地类型、占用方式、水土流失特点等具有相同或相似的区域划入同一分区，便于水土流失的综合防治及水土保持措施的综合布置。
5.1.2 分区原则

（1）各分区之间应具有显著差异性；

（2）各分区内造成水土流失的主导因子相近或相似；

（3）分区应具有控制性、整体性、全局性；

（4）应结合工程布局和施工区进行逐级分区；
（5）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

5.1.3 分区方法

本工程水土流失防治分区主要采取实地调查与资料收集相结合进行。

5.1.4 分区结果

本项目水土保持防治责任范围分为主体工程区（地下工程区在占地红线内不重复计算面积）和施工场地区(占地红线内不重复计算面积)。经统计，本项目水土保持防治责任范围面积2.66hm2，其中主体工程区2.31hm2，边坡工程区0.35hm2，施工场地区0.05hm2(占地红线内不重复计算面积)，表土堆放场区0.08hm2(占地红线内不重复计算面积)，项目水土流失防治责任范围详见下表。

水土流失防治责任范围统计表

表5.1-1
	分区
	单位
	面积
	占地性质

	主体工程区
	hm2
	2.31
	永久占地

	边坡工程区
	hm2
	0.35
	临时占地

	施工场地区
	hm2
	0.05*
	占地红线内不重复计算面积

	表土堆放场区
	hm2
	0.08*
	占地红线内不重复计算面积

	合计
	
	2.66
	


5.2 措施总体布局
5.2.1布设原则

生产建设项目水土保持方案是主体工程相应设计阶段的重要组成部分，方案设计内容是根据工程区自然环境现状，结合项目开发建设特点，有针对性地采取工程、植物和临时措施，预防和防治因项目建设诱发的新增水土流失，同时对工程占地范围内原有水土流失进行治理，达到控制水土流失、美化工程区环境的目的。在方案设计中应按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等相关规程规范的要求和工程区生态环境建设的总体部署，布置各项水土保持防治措施。

5.2.2防治措施总体布设

水土保持措施总体布局是在对主体工程已采取的具有水土保持功能的防护措施基础上，根据水土流失防治分区进行布置的。本项目建筑物及施工活动相对集中，按照“因地制宜、因害设防、突出重点、注重效益”的原则，以防治项目建设中水土流失和恢复区域环境为目的，提出新增水土保持措施，使之形成一个以工程措施为先导、植物措施相结合，临时防护措施相配套的水土流失综合防治体系。既能有效地控制项目建设期的水土流失，保护项目区生态环境，又能保证项目建设和运行安全。

本项目水土保持措施总体布局见表5.2-1。

水土保持措施一览表

	防治分区
	措施类型
	水土保持措施
	资金来源

	主体工程区
	工程措施
	土地整治
	方案新增

	
	
	表土回覆
	方案新增

	
	
	雨水管网、雨水口
	主体设计

	
	
	表土剥离
	主体设计

	
	
	排水沟
	主体设计

	
	
	沉砂池
	主体设计

	
	植物措施
	景观绿化
	主体设计

	
	
	抚育管理
	方案新增

	
	临时措施
	防雨布遮盖
	方案新增

	
	
	洗车池
	主体设计

	边坡工程区
	工程措施
	排水沟
	主体设计

	
	
	土地整治
	方案新增

	
	
	表土回覆
	方案新增

	
	植物措施
	骨架植草护坡
	主体设计

	
	临时措施
	防雨布遮盖
	方案新增

	施工场地区
	临时措施
	防雨布遮盖
	方案新增

	表土堆放场区
	临时措施
	防雨布遮盖
	方案新增

	
	
	编织土袋拦挡
	方案新增

	




说明：△— 主体已列措施    ▲—方案新增措施

图2 水土流失防治措施体系图

5.3 分区措施布设

一、主体工程区

1、工程措施

（1）雨水管网（主体已列）

本项目屋面雨水采用有组织的排水，雨水经雨水斗、地漏收集，再经雨水立管排至室外雨水管道。道路和铺装雨水由雨水篦子收集后，通过室外雨水管道排入东侧市政道路雨水管网，雨水管道300m（雨水口12个）。

（2）排水沟、沉砂池（主体已列）
根据工程特性，项目设计在沿地块周围（含施工场地区前侧）设置排水沟（永临结合）840m，设置三级沉沙池（永临结合）1座。排水沟采用M7.5浆砌排水沟，矩形断面，尺寸为宽0.3m，深0.3m，壁厚12cm，排水沟侧面及底面均M7.5砂浆抹面，沉沙池断面校核：经计算，每级沉沙池设计尺寸1.0m×2.0m×1.0m满足要求。

（3）表土剥离（主体已列）
主体设计已对占地内进行表土剥离，剥离面积约1.75hm2，表土可剥离厚度为10cm~20cm，共计可剥离表土0.21万m3。

（4）表土回覆与土地整治（方案新增）
方案新增除直接利用主体工程具有水土保持功能的措施外，在施工后期进行植物措施前，需进行土地整治及表土回覆，经估算共需覆土0.15万m3（自然方），新增土地整治0.30hm2。

2、植物措施

主体工程区可绿化面积约0.30hm2，主体工程设计在建筑物周边及道路两旁设置绿化，采取乔灌草相结合，方案新增抚育管理措施，面积0.30hm2。

植物措施技术要求：

1、草种撒播

①场地平整

清理施工过程遗留的建筑废材、垃圾等不利于草种生长和美化的杂物，按照设计要求土地整治对表土进行翻新，场地地面高差不超过15cm。
②撒播草种

草种按平均播种量为80kg/hm2实施。将处理好的草种和混合肥料拌和，均匀的撒播到已准备好的区内。也可在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到土层内。

施肥量为每公顷氮肥800kg、磷肥200kg。为尽快出牙，播种前将种子进行浸泡。撒播是尽量安排在春季和避开大雨天气，由于春季雨水细小，可以避免径流将种子冲走，导致草坪生长不均匀。播种完后定期浇水，一个月后根据出牙情况合理补播。

2、绿化管护措施

（1）乔木、灌木管护 

乔木、灌木管护措施主要包括：a浇灌、排水，b中耕、除草，c施肥，d修剪、整形，e补植树木，f枯死植株的挖除。

（2）草坪的管护

草坪的管护措施主要包括：a草坪的修剪，b施肥，c浇水，d病虫害防治，e除杂草，f平整草地，g补植。

3、临时措施

（1）临时遮盖（方案新增）
本项目完善的排水工程使得本项目即使在特大暴雨时，雨水也能迅速排出，减弱地表径流的影响，水土流失得到很好的治理，为防治施工期间发生水土流失灾害，项目需在施工区裸露部分布设防雨布5000m2。

（2）洗车池（主体已列）
根据工程特性，主体在项目区主要出入口布设洗车池一座，用于清洗车辆出入轮胎及车身。

二、边坡工程区
1、工程措施

（1）排水沟（主体已列）
主体工程在填方边坡坡脚设计了排水沟（永临结合）700m，排水沟采用 M7.5 浆砌片石梯形沟，深度 0.6m，底宽 0.4~0.6m，厚度 0.3m。。

（2）表土剥离（主体已列）
根据主体设计资料和现场调查踏勘，主体设计已进行了工程的表土剥离，本工程共计剥离表土0.02万m3。

（3）表土回覆与土地整治（方案新增）
方案新增除直接利用主体工程具有水土保持功能的措施外，在施工后期进行植物措施前，需进行土地整治及表土回覆，经估算共需覆土0.08万m3（自然方），新增土地整治0.56hm2。
2、植物措施

（1）植草护坡（主体已列）
主体设计中道路填方边坡采用骨架植草护坡防护。骨架植草防护面积为5600m2。

3、临时措施

（1）临时遮盖（方案新增）
本项目完善的排水工程使得本项目即使在特大暴雨时，雨水也能迅速排出，减弱地表径流的影响，水土流失得到很好的治理，为防治施工期间发生水土流失灾害，项目需在边坡裸露部分布设防雨布5600m2。

三、施工场地区
1、临时措施

（1）防雨布遮盖（方案新增）
针对施工场地区，为防治遇暴雨、大风天气，施工材料产生较大的水土流失，项目需在施工场地区裸露部分及临时堆料区域布设防雨布500m2。

三、表土堆放场区
1、临时措施

（1）防雨布遮盖（方案新增）
针对施工场地区，为防治遇暴雨、大风天气，施工材料产生较大的水土流失，项目需在施工场地区裸露部分及临时堆料区域布设防雨布800m2。

（2）编织土袋拦挡

临时堆土区占地面积为0.08hm²，临时堆土区平均堆高2.50m，最高堆3.5m，最多可以堆0.24万m3，堆土坡边坡采用自然放坡，在堆存期间对其采取临时拦挡措施，经图纸框算需编织袋挡墙长120m，编织土袋拦挡下底宽1.2m，上底宽0.6m，高1.5m，每延米编织土袋填筑和拆除工程量为1.35m³，共计填筑和拆除工程量为162m³。

5.4防治措施工程量汇总

水土保持措施作为主体工程设计的重要组成部分，本方案水土保持措施类型及工程量见下。

项目工程量汇总表

表5.3-2
	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	工程量
	投资类型

	主体工程区
	工程措施
	表土剥离
	m3
	2100
	主体设计

	
	
	土地整治
	hm2
	0.30
	方案新增

	
	
	表土回覆
	m3
	1500
	方案新增

	
	
	雨水管网
	m
	300
	主体设计

	
	
	雨水口
	个
	12
	主体设计

	
	
	排水沟
	m
	840
	主体设计

	
	
	沉砂池
	座
	1
	主体设计

	
	植物措施
	景观绿化
	hm2
	0.30
	主体设计

	
	
	抚育管理
	hm2
	0.30
	方案新增

	
	临时措施
	防雨布遮盖
	m²
	5000
	方案新增

	
	
	洗车池
	座
	1
	主体设计

	边坡工程区
	工程措施
	表土剥离
	m3
	200
	主体设计

	
	
	土地整治
	hm2
	0.56
	方案新增

	
	
	表土回覆
	m3
	800
	方案新增

	
	
	排水沟
	m
	700
	主体设计

	
	植物措施
	骨架植草护坡
	hm2
	0.56
	主体设计

	
	临时措施
	防雨布遮盖
	m²
	5600
	方案新增

	施工场地区
	临时措施
	防雨布遮盖
	m
	500
	方案新增

	表土堆放场区
	临时措施
	编织土袋拦挡
	长度
	m
	120
	方案新增

	
	
	
	土袋填筑
	m3
	162
	

	
	
	
	土袋拆除
	m3
	162
	

	
	
	防雨布覆盖
	m2
	800
	方案新增


5.5 施工要求
5.5.1水土保持施工管理要求
结合本项目特点，拟对项目施工提出如下要求：

1）严格遵循坚持预防为主，及时进行防治；

2）科学合理的安排施工时序，尽量缩短施工周期，要严格按照方案要求设计完善雨水排水系统，减少施工过程中因降雨等水土流失影响因素可能产生的水土流失；

3）应合理安排施工，减少开挖量和回填量，防止重复开挖和土方多次倒运，遇暴雨或大风天气应该加强临时防护，雨季填筑土石方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失；

4）施工开挖、填筑、堆置等裸露面，施工单位已采取临时拦挡、排水、沉沙等措施，防止因降雨而产生地表径流无序漫流；以避免施工期降雨携带的泥沙流入市政排水系统；

5）如项目顶板回填时间，施工单位根据施工时序对顶板回填裸露土地进行了临时遮盖，可利用地下建筑区施工的防雨布进行临时苫盖，减少项目投资。

5.5.2水土保持施工组织

本项目水土保持工程的施工交通、施工生产生活区、施工机械设备均可以使用主体工程已有条件，无需单独设立。

材料及苗木、草种均可按当地市场价格就近购买。

水土保持措施的主要施工方法如下：

1、植物防护措施

本项目的植物措施包括除建筑构物工程、道路硬化工程的其它可景观绿化工程域的撒播植草绿化工程。景观绿化工程主体工程已有规划，没有具体设计，本方案对提出景观绿化的设计原则及树草种选择。

1）土地整治：景观绿化工程及施工生产生活区需进行土地整治的区域，在施工结束时需完成场地清理和土地整治，对有植被恢复的施工迹地，需按植被恢复要求覆上一定厚度的表土，为植物措施的实施奠定基础。

2）植物种子及树苗选择

植物材料和种子应品种准确、纯正、无病虫害。植物材料应根系发达，生长健壮，规格及形态应符合设计要求。草坪、地被植物种子均应掌握品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证，发芽率达95%以上。

绿化施工单位进场的各类苗木必须持检验单，按设计要求的树种必须枝叶完好、根系发达、长势良好、无病虫害、土球饱满、包装合理。批量苗木要求规格一致。

3）种植方式及用量

针对不同树种及立地条件和水土保持的要求，确定合适的造林植草密度，以期尽快达到防护目的。因场地绿化要求与周围环境尽快协调，必须考虑林分尽早郁闭及结构的稳定，最大限度地发挥林草的涵养水源、保持土壤的功能。在实际施工中，施工单位应根据树苗的规格和大小以及立地条件，按照相关施工规范，灵活控制株距和行距或进行散植，达到生态效益和经济效益统一。

4）植物措施的抚育管理

苗木栽植前整理根系，舒展放入施有底肥的坑中，分层填压细土，踏紧压实，浇水适量。栽植3天内浇水1～2次/天，以后一个月内视土壤干湿度每3天浇水一次。草坪应及时喷洒水保证土壤湿润，同时注意及时补植。所植草皮、花木，由施工方养护三个月，定期进行修剪、整形、施肥和浇水，保证成活率。 

2、临时覆盖

防雨布：密目网用于施工期所需的砂石料堆放和绿化覆盖，每块膜与膜之间要重叠50cm，重叠处用土或砖、石压住，避免被风吹散。防雨布尽量回收重复利用。

砌石工程施工：水土保持工程所需的砌石工程规模较小，采用人工砌筑。首先进行挂线，使用镐、锹等工具进行土方开挖，采用常规砌石施工方法，人工选石、修石、冲洗，人工砌筑片石，并用水泥砂浆进行勾缝。

5.5.3水土保持施工安全及管理

1、努力做好水土保持工作，加强对施工人员水土保持的教育。严格遵守有关水土保持的法规、条例；

2、制定详细的水土保持施工措施，实行水土保持责任制，施工中基坑开挖应保证安全，按照设计进行防护和基坑边坡防护；

3、回填土方堆放边界距离开挖边线不应太近，防止载荷造成边坡变形和垮塌，按照水土保持要求设截排水沟、拦挡和遮盖措施；

4、施工中严格按规定进行施工，禁止乱挖乱掘破坏当地的植被，同时制定有效的措施，保证当地的自然环境。指定专人负责环境保护工作，自觉接受各级地方政府环境保护和水利部门的监督、检查和指导；

5、施工期间的建筑砂石料应进行分类堆放并进行拦挡、覆盖和排水措施，以防止风、雨及地表径流引起水土流失；

6、施工单位要去合法料场采购，并在与料场签订的合同中明确水土流失责任由料场承担。

5.5.4施工进度安排

根据主体工程的施工安排，同时结合水土保持实际情况，以工程措施为先，植物措施随后，各项水土保持措施的实施进度与主体工程相互衔接，互相协调，有序进行。水土保持措施进度表详见表5.5-1。
表5.5-1 水土保持措施施工进度表

	
	工作内容
	2020年
	2021年

	
	
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月

	主体工程
	准备期
	
	
	
	
	
	

	
	场平工程
	
	
	
	
	
	

	
	建构筑物及设备安装
	
	
	
	
	
	

	
	道路及硬化
	
	
	
	
	
	

	
	景观绿化工程
	
	
	
	
	
	

	
	附属配套设施
	
	
	
	
	
	

	
	竣工验收
	
	
	
	
	
	

	水保措施
	防治分区
	措施类型
	
	
	
	
	
	

	
	主体工程区
	工程措施
	表土剥离
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	土地整治
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表土回覆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	雨水管、雨水口
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	排水沟、沉砂池
	
	
	
	
	
	

	
	
	植物措施
	景观绿化
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	抚育管理
	
	
	
	
	
	

	
	
	临时措施
	洗车池
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	防雨布遮盖
	
	
	
	
	
	

	
	边坡工程区
	工程措施
	表土剥离
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	土地整治
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表土回覆
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	排水沟
	
	
	
	
	
	

	
	
	植物措施
	骨架植草护坡
	
	
	
	
	
	

	
	
	临时措施
	防雨布遮盖
	
	
	
	
	
	

	
	施工场地区
	临时措施
	防雨布遮盖
	
	
	
	
	
	

	
	表土堆放场区
	临时措施
	编织土袋拦挡
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	防雨布遮盖
	
	
	
	
	
	


注：主体工程           水保工程           

6 水土保持监测
6.1范围和时段

根据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）的规定，开发建设项目水土保持监测范围根据水土流失防治责任范围面积确定，因此本方案的监测范围主要为项目建设区水土流失防治责任范围。

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）规定，建设类项目水土保持监测应从施工准备期开始至设计水平年结束。监测时段可分为施工准备期、施工期与试运行期。各区域动工之前，对项目建设区的水土流失现状和水土保持状况进行监测，以地面监测和巡查监测方式进行，以校正和补充本《方案》提出的水土流失及防治措施的本底值。确定监测时段由施工准备期开始至设计水平年结束，由于本工程已经动工，2020年12月~2020年12月采用回顾性调查，施工期水土保持监测时段为2021年1月～2021年5月，自然恢复期水土保持监测时段为2021年6月～2021年12月，共计13个月。

6.2内容及方法
6.2.1监测内容
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）及水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保〔2020〕161号）等规定和要求，生产建设项目水土保持监测内容应包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等。
生产建设项目水土保持监测的内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。结合项目现状特点及工程实际，确定本项目水土保持监测内容为：
一、在扰动土地方面，应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变化情况等；
二、在水土流失状况方面，应重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况；
三、在水土流失防治成效方面，应重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等；其中水土保持措施监测应包括：
1、植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；
2、工程措施的类型、数量、分布和完好程度；
3、临时措施的类型、数量和分布；
4、主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；
5、水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；
6、水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。
四、在水土流失危害方面，应重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。
6.2.2监测方法

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）及水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保〔2020〕161号）等规定和要求，本项目监测主要采用实地调查法、资料分析法等监测方法进行。

一、水土流失影响因素监测方法及频次
1、扰动土地情况和水土流失防治责任范围变化应采用实地调查并结合查阅资料的方法进行监测。调查中，可采用实测法、填图法和遥感监测法。实测法宜采用测绳、测尺、全站仪、GPS或其他设备量测；填图法宜应用大比例尺地形图现场勾绘，并应进行室内量算；遥感监测法宜采用高分辨率遥感影像。本项目扰动土地情况调查采用实测法，每月监测1次。
二、水土流失状况监测方法及频次
水土流失状况应至少每月监测1次，发生强降水等情况后应及时加测。其中土壤流失量结合拦挡、排水等措施，设置必要的控制站，进行定量观测。
三、水土流失防治成效
水土流失防治成效应至少每季度监测1次，其中临时措施应至少每月监测1次。
四、水土流失危害监测方法及频次
水土流失危害应结合上述监测内容一并开展，也可采用以下方面进行监测：
1、水土流失危害的面积可采用实测法、填图法或遥感监测法进行监测，结合本项目工程实际，本项目水土流失危害的面积采用实测法进行监测。
2、水土流失危害的其他指标和危害程度可采用实地调查、量测和询问等方法进行监测。
3、水土流失危害事件发生后1周内应完成监测工作。
五、水土保持措施监测方法及频次
1、植物措施监测
1）植物类型及面积应在综合分析相关技术资料的基础上，实地调查确定。应每季度调查1次。
2）成活率、保存率及生长状况宜采用抽样调查的方法确定。应在栽植6个月后调查成活率，且每年调查1次保存率及生长状况。乔木的成活率与保存率应采用样地或样线调查法。灌木的成活率与保存率应采用样地调查法，主要采用植物样地，样地设置分为固定样地和临时样地。样地可设置为正方形或长方形，绿化工程区1～4m²。
3）郁闭度可采用样线法和照相法测定。盖度可采用针刺法、网格法和照相法测定。应每年在植被生长最茂盛的季节监测1次。
4）林草覆盖率应在统计林草地面积的基础上分析计算获得。
2、工程措施监测
1）措施的数量、分布和运行状况应在查阅工程设计、监理、施工等资料的基础上，结合实地勘测与全面巡查确定。
2）重点区域应每月监测1次，整体状况应每季度1次。
3）对于措施运行状况，可设立监测点进行定期观测。工程措施监测记录表格式应按标准附录M执行。
3、临时措施可在查阅工程施工、监理等资料的基础上，实地调查，并拍摄照片或录像等影像资料。
4、措施实施情况可在查阅工程施工、监理等资料的基础上，结合调查询问与实地调查确定。应每季度统计1次。
5、水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用应以巡查为主。每年汛期前后及大风、暴雨后进行调查。
6、水土保持措施对周边水土保持生态环境发挥的作用应以巡查为主。每年汛期前后及大风、暴雨后应进行调查。

6.3点位布设

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对工程区特点、施工布置、水土流失特点和水土保持措施的布局特征，根据水土流失预测结果，结合项目实际情况及监测点位可操作性，本方案共布设4个监测点，其中主体工程区（绿化区域）、边坡工程区、施工场地区和表土堆放场区各设置1个监测点，详见表6.3-1。

监测点位置布设表

表6.3-1

	监测时段
	监测单元
	监测点位
	监测内容
	主要监测方法
	监测频次

	施工期
	主体工程区
	1个
	水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害
	调查监测、定位观测和查阅资料相结合
	至少每月监测一次

	
	边坡工程区
	1个
	水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害
	调查监测、定位观测和查阅资料相结合
	至少每月监测一次

	
	施工场地区
	1个
	水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害
	调查监测、定位观测和查阅资料相结合
	至少每月监测一次

	
	表土堆放场区
	1个
	水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害
	调查监测、定位观测和查阅资料相结合
	至少每月监测一次

	设计水平年
	主体工程区
	1个
	水土保持措施监测
	调查监测、定位观测和查阅资料相结合
	不少于每季度监测记录1次

	
	边坡工程区
	1个
	水土保持措施监测
	调查监测、定位观测和查阅资料相结合
	不少于每季度监测记录1次


6.4实施条件和成果

6.4.1实施条件

6.4.1.1监测机构及人员
（1）水土保持监测由业主自行组织或委托具有相应能力水平的水土保持监测单位承担，其监测步骤和要求必须按照相关行业标准进行，监测设备必须正常运行。

（2）监测人员必须持证上岗，并具备操作监测仪器的能力和相关专业知识，能对监测结果进行整理、分析和评价。

（3）根据本项目监测内容及监测工作量，拟派监测工程师1名。

6.4.1.2监测设备设施工程量
水土保持监测具有专业性强的特点，因此水土流失的监测必须具备专门的观测和检验设施。除野外观测场外还需要其它仪器设备，需要购买自计雨量计、手持式GPS、电子天平等。结合本工程实际，本项目水土保持监测所需仪器设备详见表6.4-1。

表6.4-1 水土保持监测仪器、设施设备清单
	序号
	设备
	单位
	数量

	1
	计算机
	台
	1

	2
	数码照相机
	台
	1

	3
	手持式GPS
	台
	1

	4
	全站仪
	台
	1

	5
	便携式浊度仪
	台
	1

	6
	干燥箱
	台
	1

	7
	电子天平
	台
	2

	8
	激光测距仪
	台
	2

	9
	旋转式多路集沙仪
	个
	1

	10
	打印机
	台
	1

	11
	50m皮尺
	个
	10

	12
	测绳
	根
	10

	13
	水桶
	个
	5

	14
	铁铲
	个
	5

	15
	1000ml量筒
	个
	30

	16
	雨量筒
	个
	30

	17
	漏斗
	个
	20

	18
	滤纸
	张
	若干


6.4.2监测成果

监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告（以下简称监测季报）；在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向建设单位报告。
监测单位应当在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门（或者其他审批机关的同级水行政主管部门）报送上一季度的监测季报。
水土保持监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。三色评价采用评分法，满分为100分；得分80分及以上的为“绿”色，60分及以上不足80分的为“黄”色，不足60分的为“红”色。（生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表）监测季报三色评价得分为本季度实际得分，监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值。
7 水土保持投资概算及效益分析

7.1编制依据
1、编制原则

（1）水土保持方案作为工程建设的一个重要内容，其概算依据、价格水平年与主体工程一致，不足部分按《水土保持工程概（估）算编制规定》计列；

（2）本方案水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能措施的投资和水保方案新增投资两部分；

（3）人工基础单价、主要材料价格与主体工程一致；

（4）本项目水土保持投资概算主体已实施的按实际合同价，新增按2020年第4季度计算。

2、编制依据

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》、《水土保持工程概算定额》、《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总〔2003〕67号）；

（2）《四川省水利厅关于发布<四川省水利水电工程概（估）算编制规定>的通知》（川水发〔2015〕9号）；

（3）《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格[2017]347号）；

（4）四川省建设工程造价管理总站《关于对成都市等19个市、州2015年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》（川建价发[2018]27号）；

（5）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概( 估) 算编制规定>相应调整办法》的通知(川水函〔2019〕610号)；

（6）《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（川财综[2014]6号）。

7.2编制说明及概算成果
7.2.1编制说明

1、工程单价
①基础价格

本工程水土保持投资估算的编制依据、价格水平年、基础单价和主要工程单价等均与主体工程一致，不足部分参考相关规定。

②人工预算单价

本项目位于红原县，根据四川省建设工程造价管理总站《关于对成都市等19个市、州2015年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》（川建价发[2018]27号）。结合主体设计资料，本方案人工取15.75元/工时。

③主要材料单价

本方案材料价格由材料原价、包装费、材料运杂费、材料运输保险费及采购保管费组成，参照主体工程同种材料计算单价。

对于水土保持植物措施所需苗木、草皮的单价，以现场调查实际价格为准。主要材料预算价格见表7.1-1。

水土保持工程主要材料预算单价表

表7.1-1

	序号
	材料名称及规格
	单位
	单价

	1
	块石
	元/m3
	318.68

	2
	水泥
	元/t
	365.97

	3
	中砂
	元/m³
	133.64

	4
	柴油0#
	元/t
	6748.82

	5
	汽油90#
	元/t
	7144.60

	6
	草籽
	元/m2
	34.48

	7
	防雨布
	元/m²
	3.50

	8
	编织袋
	元/个
	0.35

	9
	水
	元/m³
	3.20

	10
	电
	元/kw.h
	0.85

	11
	风
	元/m³
	0.12


（3）施工机械台班费

施工机械使用费按《水土保持工程施工机械台时费定额》计算。

机械台时费汇总表

表7.2-2

	序号
	名称及规格
	台时费
	其    中 

	
	
	
	折旧费
	修理及替
换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	1
	砂浆搅拌机 0.4m3
	29.65
	0.72
	2.07
	0.2
	22.75
	3.91

	2
	推土机 103kW
	192.82
	28.62
	32.4
	1.3
	42
	88.5

	3
	胶轮车
	0.81
	0.23
	0.58
	 
	 
	 


2、工程、植物措施单价编制

工程单价由直接工程费、间接费、利润和税金组成，各费用项目均以不包含相应增值税的价格计算。

（1）直接工程费

包括直接费和其他直接费。

1）直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费=定额材料用量（不含苗木、草及种子费）×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台时费

2）其他直接费

其他直接费=直接费×其他直接费费率

（2）间接费

间接费=直接工程费×间接费率

（3）企业利润

企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率

（4）税金

税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税率，根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）计取税金，税金税率为9%。

（5）工程单价

单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金。

依据《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总[2003]67号）及《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>》（办水总〔2016〕132号）规定，本项目费率取费标准如下表。

项目费率取费标准表

表7.2-3

	编号
	项目
	计算基础
	工程措施（%）
	植物措施（%）
	其他工程（%）

	一
	直接工程费
	
	
	
	

	1
	直接费
	
	
	
	

	2
	其他直接费
	直接费
	4.60
	3.50
	2.60

	二
	间接费
	直接工程费
	4.50
	4.50
	4.40

	三
	企业利润
	一+二
	7.00
	7.00
	7.00

	四
	税金
	一+二+三
	9.00
	9.00
	9.00


工程单价汇总表

表7.2-4

	序号
	工程名称
	单位
	单价
（元）

	
	
	
	

	1
	土地整治
	hm2
	858.80

	2
	表土回覆
	m³
	25.67

	3
	抚育管理
	hm2
	3003.84

	4
	防雨布遮盖
	m2
	8.11

	5
	土袋填筑
	m³
	232.45

	6
	土袋拆除
	m³
	33.35


3、费用组成

（1）工程措施

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

（2）植物措施

植物措施费由苗木、草、种子等材料费及种植费组成。

①植物措施材料费由苗木、草、种子的概算价格乘以数量进行编制。

②栽（种）植费按《水土保持工程估算定额》进行编制。

（3）监测措施

监测措施费由土建设施费、监测设备及安装费和建设期观测运行费组成。

①土建设施及设备按设计工程量或设备清单乘以工程（设备）单价进行编制；

②安装费按设备费的百分率计算。

③建设期观测运行费可在具体监测范围、内容、方法及时段的基础上分项计算或根据主体土建投资合计为基数按《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》里表3-1-6所列标准计列。

（4）施工临时工程

①临时防护工程：指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施，按设计方案的工程量乘以单价编制。

②其它临时工程：按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的1.0%～2.0%编制，本工程取2.0％。

（5）独立费用

a项目建设管理费

参照《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（2015）对项目建设管理费取费规定，按新增工程措施、植物措施、监测措施和临时措施费用之和的2%计列。

b科研勘测设计费

根据《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（2015）的通知及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的相关规定，并根据项目的规模大小和水土保持实际情况计列。

c项目建设监理费

参照《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（2015）的通知及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）对项目建设监理费取费规定，并结合本项目实际情况计列。

d设施竣工验收报告编制费

参照《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（2015）的通知及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）对项目竣工验收技术评估费规定，并结合本项目实际情况计列。

本项目不计列招标代理服务费和经济技术咨询费。

（6）基本预备费

基本预备费按工程措施、植物措施、施工临时工程和独立费用4项之和的10%计列。不计价差预备费。

（7）水土保持补偿费

根据四川省发展与改革委员会、四川省财政厅颁布的“关于制定水土保持补偿费收费标准的通知”（川发改价格〔2017〕347号）的要求，水土保持补偿费收费标准为1.3元/m2，本项目征占地面积为26606.28m2，共计3.459万元。

7.2.2概算成果
本项目的水土保持工程总投资245.37万元，其中主体已有投资202.94万元，水土保持方案新增投资42.43万元。其中工程措施费49.22万元，植物措施费159.29万元，临时措施费14.59万元，监测措施费7.50万元，独立费用10.55万元，基本预备费0.76万元，水土保持补偿费3.459万元。

水土保持投资总概算表

表7.2-5

	序号
	工程或费用名称
	建  安
工程费
	植物措施费
	设备费
	独立费用
	合计
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	主体已有
	方案新增

	 第一部分 工程措施
	49.22 
	
	
	
	49.22 
	43.24 
	5.98 

	一
	主体工程区
	27.52 
	
	
	
	27.52 
	23.64 
	3.88 

	二
	边坡工程区
	21.70 
	
	
	
	21.70 
	19.60 
	2.10 

	 第二部分 植物措施
	
	159.29 
	
	
	159.29 
	159.20 
	0.09 

	一
	主体工程区
	
	36.09 
	
	
	36.09 
	36.00 
	0.09 

	二
	边坡工程区
	
	123.20 
	
	
	123.20 
	123.20 
	

	 第三部分 监测措施
	7.00 
	
	0.50 
	
	7.50 
	
	7.50 

	一
	设备及安装
	
	
	0.50 
	
	0.50 
	
	0.50 

	二
	监测期观测运行费
	7.00 
	
	
	
	7.00 
	
	7.00 

	    第四部分 施工临时工程
	14.59 
	
	
	
	14.59 
	0.50 
	14.09 

	一
	主体工程区
	4.56 
	
	
	
	4.56 
	0.50 
	4.06 

	二
	边坡工程区
	4.54 
	
	
	
	4.54 
	
	4.54 

	三
	施工场地区
	0.41 
	
	
	
	0.41 
	
	0.41 

	四
	表土堆放场区
	4.96 
	
	
	
	4.96 
	
	4.96 

	五
	其他临时工程
	0.12 
	
	
	
	0.12 
	
	0.12 

	第五部分 独立费用
	
	
	
	10.55 
	10.55 
	
	10.55 

	一
	建设管理费
	
	
	
	0.55 
	0.55 
	
	0.55 

	二
	科研勘测设计费
	
	
	
	5.00 
	5.00 
	
	5.00 

	三
	工程建设监理费
	
	
	
	2.00 
	2.00 
	
	2.00 

	四
	竣工验收技术评估费
	
	
	
	3.00 
	3.00 
	
	3.00 

	五
	招标代理服务费
	
	
	
	
	
	
	

	六
	经济技术咨询费
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	第一至五部分合计
	70.81 
	159.29 
	0.50 
	10.55 
	241.15 
	202.94 
	38.21 

	Ⅱ
	基本预备费
	
	
	
	
	0.76 
	
	0.76 

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	
	
	
	
	3.459 
	
	3.459 

	Ⅳ
	工程投资合计
	70.81 
	159.29 
	0.50 
	10.55 
	245.37 
	202.94 
	42.43 


项目新增分部水土保持投资概算表

表7.2-6
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（万元）

	 第一部分 工程措施
	 
	
	
	5.98 

	一
	主体工程区
	
	
	
	3.88 

	1
	土地整治
	hm2
	0.30
	858.8
	0.03 

	2
	表土回覆
	m³
	1500
	25.67
	3.85 

	二
	边坡工程区
	
	
	
	2.10 

	1
	土地整治
	hm2
	0.56
	858.8
	0.05 

	2
	表土回覆
	m³
	800
	25.67
	2.05 

	 第二部分 植物措施
	 
	
	
	0.09 

	一
	主体工程区
	 
	
	
	0.09 

	1
	抚育管理
	hm2
	0.30
	3033.84
	0.09 

	 第三部分 监测措施
	 
	 
	
	7.50 

	一
	设备及安装
	 
	1.00
	5000
	0.50 

	二
	监测期观测运行费
	 
	1.00
	70000
	7.00 

	 第四部分 施工临时工程
	 
	 
	
	14.09 

	一
	主体工程区
	
	
	
	4.06 

	1
	防雨布遮盖
	m2
	5000
	8.11
	4.06 

	二
	边坡工程区
	
	
	
	4.54 

	1
	防雨布遮盖
	m2
	5600
	8.11
	4.54 

	三
	施工场地区
	
	
	
	0.41 

	1
	防雨布遮盖
	m2
	500
	8.11
	0.41 

	四
	表土堆放场区
	
	
	
	4.96 

	1
	编织土袋拦挡
	m
	120
	
	4.31 

	
	土袋填筑
	m3
	162
	232.45
	3.77 

	
	土袋拆除
	m3
	162
	33.35
	0.54 

	2
	防雨布遮盖
	m2
	800
	8.11
	0.65 

	五
	其他临时工程
	
	2%
	6.07
	0.12 

	 第五部分 独立费用
	 
	
	
	10.55 

	一
	建设管理费
	元
	2%
	27.66
	0.55 

	二
	科研勘测设计费
	元
	1
	50000
	5.00 

	三
	工程建设监理费
	元
	1
	20000
	2.00 

	四
	竣工验收技术评估费
	元
	1
	30000
	3.00 

	五
	招标代理服务费
	元
	
	
	

	六
	经济技术咨询费
	元
	
	
	

	Ⅰ
	第一至五部分合计
	 
	
	
	38.21 

	Ⅱ
	基本预备费
	元
	2%
	38.21
	0.76 

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	元
	
	
	3.459

	Ⅳ
	工程投资合计
	元
	
	
	42.43


主体设计已有水土保持投资

表7.2-7
	项目分区
	措施类型
	单位
	工程量
	投资（万元）

	主体工程
	工程措施
	23.64

	
	雨水管
	m
	300
	5.82

	
	雨水口
	个
	12
	6.00 

	
	排水沟
	m
	840
	7.38

	
	沉沙池
	座
	1
	0.30 

	
	表土剥离
	m3
	2100
	3.78

	
	植物措施
	36.00

	
	景观绿化
	hm2
	0.30
	36.00

	
	临时措施
	0.50

	
	洗车池
	座
	1
	0.50 

	边坡工程区
	工程措施
	19.60

	
	排水沟
	m
	700
	19.60

	
	表土剥离
	m3
	200
	0.36

	
	植物措施
	123.20

	
	骨架植草护坡
	 m2
	5600
	123.20

	合计
	202.94


7.3效益分析
①项目建成后，建筑及道路被硬化，其余部分均被植被覆盖，方案实施后可治理水土流失面积2.66hm2，其产生水土流失能得到有效控制。
②经统计，本项目主体设计措施有洗车池、表土剥离、截水沟等，这些措施能有效的防止水土流失，方案新增了临时排水、沉沙、拦挡及遮盖措施。这些措施实施能减少水土流失量约42.06t。

③依据水土保持基础效益计算参数，根据水土保持基础效益指标计算公式，确定本工程施工期及设计水平年的6项防治目标。通过本水土保持方案的实施，6项防治指标均能达到防治目标要求，具体情况见表7.3-1。

水土保持基础效益计算结果与评价表

表7.3-1

	序号
	项目
	计算方法
	计算数据
	计算结果
	目标值

	1
	水土流失治理度
	水土流失治理达标面积/水土流失总面积
	水土流失治理达标面积(hm2)
	水土流失总面积(hm2)
	100%
	97%

	
	
	
	2.66
	2.66
	
	

	2
	土壤流失控制比
	容许土壤流失量/治理后的平均土壤流失强度
	容许土壤流失量(t/km2·a)
	治理后的平均土壤流失强度(t/km2·a)
	1.67
	1.0 

	
	
	
	500
	300
	
	

	3
	渣土防护率
	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量
	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量

(万m3)
	永久弃渣和临时堆土总量(万m3)
	99%
	94%

	
	
	
	0.23
	0.23
	
	

	4
	表土保护率
	保护表土的数量/可剥离表土数量
	保护表土的数量
	可剥离表土数量
	95.83
	92%

	
	
	
	0.23
	0.24
	
	

	5
	林草植被恢复率
	林草类植被面积/可恢复林草植被面积
	可恢复林草植被面积(hm2)
	林草总面积

(hm2)
	100%
	97%

	
	
	
	0.65
	0.65
	
	

	6
	林草覆盖率
	林草类植被面积/项目区面积
	林草总面积(hm2)
	项目区面积(hm2)
	24.43%
	24.43%

	
	
	
	0.65
	2.66
	
	


水土保持方案水平年达标情况

表7.3-2

	序号
	指标名称
	防治目标设计水平年
	方案实施目标设计水平年
	达标情况

	1
	水土流失治理度
	97%
	100%
	达标

	2
	土壤流失控制比
	1.0
	1.67
	达标

	3
	渣土防护率
	94%
	99%
	达标

	4
	表土保护率
	92%
	95.83
	达标

	5
	林草植被恢复率
	97%
	100%
	达标

	6
	林草覆盖率
	24.43%
	24.43%
	达标


通过水土保持措施治理后，至设计水平年，水土流失总治理度达到100%、土壤流失控制比为1.67、渣土防护率达到99%、表土保护率达到95.83、林草植被恢复率达到100%、林草覆盖率为24.43%（本项目为铁路配套砂石加工建设项目，可绿化面积受场地限制）。各防治指标均达到或超过防治目标值，水土保持效益良好。

8 水土保持管理

8.1组织管理

8.1.1机构设置
根据有关国家法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由建设单位组织成立水土保持方案实施管理机构，建立健全水土保持管理的有关规章制度，建立水土保持工程档案。设专人负责水土保持工作，协调水土保持方案与主体工程的关系，负责水土保持工程的组织实施和检查指导工作，全力保证该项目的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与水行政主管部门加强联系，自觉接受水行政主管部门的监督检查。

8.1.2机构职责

（1）认真执行水土保持法规和标准；

（2）制定并组织实施水土保持方案计划；

（3）建立水土保持工程档案；

（4）项目正式开始时以及每年的年初应向审批机关及当地的水行政主管部门报告建设信息及水土保持工作情况。

（5）领导和组织本项目的水土保持监测；

（6）检查本项目水土保持措施落实情况，注重积累并整理水土保持资料，特别是质量评定的原始资料和临时防护措施的影响资料；

（7）负责推广应用水土保持先进技术和经验；

（8）组织开展本项目的水土保持专业培训、提高人员素质水平；

（9）负责建立健全方案实施、检查、验收的具体办法和制度，切实保证年度的水土保持工作按本方案的要求落到实处；

（10）负责组织本项目水土保持设施自主验收工作，并向方案批复水行政主管部门报备；

（11）负责合理安排使用水土保持资金。
8.1.3管理制度

根据质量管理要求，建立岗位责任制，落实管理要求，制定本项目水土保持工作管理办法。

将水土保持工程纳入项目的招标投标管理体系，在设计、施工、监理、验收各个环节逐一落实，合同文件中应有明确的水土保持条款。水土保持工程和主体工程一起参与招投标工作。对参与招投标的施工单位，进行严格的资质审查，确保施工质量。水土保持工程可单独进行招投标，也可分别落实到主体工程各主体标内。招标文件明确承包商的水土流失防治责任范围、水土保持要求、工程质量、设计参数和费用计量支付办法等内容。

8.2后续设计

（1）建设单位应当按照批准的水土保持方案和有关技术标准，开展水土保持的施工图设计、水土保持植被建设和景观绿化设计。

（2）后续水土保持措施设计可在批准的水土保持方案的总体框架基础上有所修改、增减，但不得低于原技术标准和防护要求。

（3）水土保持方案批复后，后续设计或施工过程中，应做好相应方案中要求的水土保持防护措施。
8.3水土保持监测

根据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕160号）及水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保〔2020〕161号）等规定和要求。开展生产建设项目水土保持监测，是生产建设单位应当履行的一项法定义务。建设单位在开工时应立即开展水土保持监测工作，实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位应根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门对监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

监测单位应当针对不同监测内容和重点，综合采取卫星遥感、无人机遥感﹑视频监控、地面观测、实地调查量测等多种方式，充分运用互联网+、大数据等高新信息技术手段，不断提高监测质量和水平，实现对生产建设项目水土流失的定量监测和过程控制。本项目水土保持工程建设过程中，可委托具有水土保持监测能力和监测经验的水土保持技术服务单位或自行进行水土保持监测。在水土保持监测文件中落实水土保持监测的具体内容和要求，由监测单位开展水土流失动态变化及防治效果的监测。接受监测任务后，应编制水土保持监测实施方案。承担水土保持工程监测工作的单位根据监测合同开展工作，并及时编制工程项目水土保持监测方案，监测单位应针对本项目施工特点进行监测：扰动土地情况、取土（石、料）情况、水土流失情况、水土保持措施等；同时建立施工过程中水土保持监测的影像、遥感、照片等档案资料；发生水土流失危害事件的，应现场通知建设单位，并展开监测，填写记录表，5日内编制水土流失危害监测报告并提交建设单位。水土保持监测任务完成后，整理、分析监测季度报告和监测年度报告，分析评价土壤流失情况和水土流失防治效果，编制监测总结报告。

8.4水土保持监理

根据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕160号）及水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保〔2019〕172号）等规定和要求。主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万m3以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务，采取跟踪、旁站等监理方法，对水土保持工程的质量、进度及投资等进行控制，对水土保持工程实行信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

在水土保持工程施工中，必须实行监理制度，形成以项目法人、施工单位、监理工程师三方面相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价、保证进度、提高水土保持工程的施工质量。水土保持监理的主要内容为水土保持工程合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，并协调有关各方的关系，包括水土保持方案实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程的监理。施工期的水土保持监理措施主要为协助项目法人编写开工报告；审查施工单位选择的分包单位；组织设计交底和图纸会审；审查施工单位提出的施工技术措施、施工进度计划和资金、物资、设备计划等；督促施工单位执行工程承包合同，按照国家水土保持技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告。水土保持竣工验收时需提交水土保持监理报告、临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。
8.5水土保持施工

各级水行政主管部门和流域管理机构要把设计和施工管理作为监督检查的重要内容。生产建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。弃渣场等重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施,不得通过水土保持设施自主验收。严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

为了保证本项目水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，将水土保持方案内容纳入主体工程施工管理体系中，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量完成水土保持各项措施。同时对施工单位组织学习《中华人民共和国水土保持法》、加大宣传力度，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时配备水土保持专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。在工程建设中应严格按照批准的水土保持工程方案施工，严格执行《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）及水土流失综合治理相关技术标准及规范。

（1）加强对施工技术人员水土保持法律、法规的宣传工作，提高水土保持法律意识，形成全社会支持水土保持生态环境建设的局面。

（2）工程措施施工时，对施工质量实时检查，对不符合设计要求或质量要求的工程验收过的水保工程进行检查观察。

（3）植物措施施工时，加强植物措施的后期抚育工作，清除杂草，确保树草种的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。

（4）自然恢复期管理，定期或不定期地对验收过的水保工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日常维修养护，消除隐患，维护水保工程完整。工程发生重大险情或事故，应及时向上级主管业务部门报告，并研究补救措施。

8.6水土保持设施验收

1、水土保持设施检查

在方案实施过程中，建设单位应加强与水行政主管部门合作，自觉接受地方水行政主管部门的监督管理。建设单位对水行政主管部门的监督检查中发现的问题应及时处理。工程措施施工时，建设单位应对施工质量、进度等实施监督检查，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。抓好幼林抚育和管护，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。

2、水土保持设施验收

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕160号）及及水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保〔2019〕172号）等相关规范性文件，取消各级水行政主管部门的生产建设项目水土保持设施验收审批行政许可事项，转为生产建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收。

生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其批复资料，自行编制或者组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，组织水土保持设施验收工作，验收报告编制完成后，生产建设单位应当组织成立验收工作组，验收工作组应当由生产建设单位、水土保持方案编制、设计、施工、监测、监理及验收报告编制等单位代表组成。

生产建设单位可根据生产建设项目的规模、性质、复杂程度等情况邀请水土保持专家参加验收组，验收工作组要严格遵循水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件。按以下程序开展自主验收:

1、现场检查：验收工作组应对各防治区的水土保持措施实施情况和措施的外观、数量、防治效果进行检查.重点查看弃渣场、高陡边坡、取料场、施工道路等扰动破坏严重的区域。

2、资料查阅：重点查阅水土保持方案审批、后续设计及设计变更资料、水土保持补偿费缴纳凭证、水土保持监测记录及监测季报、水土保持监理记录及监理报表、水土保持单位工程及分部工程验收签证、水行政主管部门历次监督检查意见及整改情况等资料。

3、召开会议：验收工作组在听取水土保持方案编制、设计、施工、监理、监测、验收报告编制等单位汇报，并经质询讨论后宣布验收意见，对满足验收合格条件的，形成生产建设项目水土保持设施验收鉴定书，验收组成员签字，对不满足验收合格条件的生产建设项目，形成不予通过验收的意见。明确具体原因和整改要求，验收组成员签字。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。生产建设单位、第三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。



水


土


流


失


防


治


措


施


体


系





工程措施：排水沟△、沉砂池△、雨水管网△、雨水口△、表土剥离△、土地整治▲、表土回覆▲


植物措施：景观绿化△、抚育管理▲


临时措施：防雨布遮盖▲、洗车池△





边坡工程区





施工场地区





临时措施：防雨布遮盖▲





临时措施：防雨布遮盖▲、编织土袋拦挡▲





表土堆放场区





工程措施：排水沟△、土地整治▲、表土回覆▲


植物措施：骨架植草护坡△


临时措施：防雨布遮盖▲








主体工程区








_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

