编号：1-1 # 复兴拌合站建设项目 # 水土保持项目 # 分部工程验收签证 # 单位工程名称：斜坡防护工程 # 分部工程名称：植物护坡 # 施 工 单 位：四川德憬交通建设投资有限公司 # 2020年8月14日

# 开完工日期： 本工程开工于2019年4月-----完工于2019年8月 # 主要工程量: 工程实际完成工程措施有：网格植草护坡240m。 # 工程内容及施工经过： # 项目区水土流失主要来源于场地平整、基础开挖施工、开挖土方临时堆置和土石方回填期间易产生流失，针对本工程水土流失特点，对项目场地硬化区边坡修建了网格护坡，并在护坡内植草绿化，以减少水土流失。 # 质量事故及缺陷处理： # 无 # 主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果） # 斜坡防护工程施工单位自检5个单元工程，合格率100%； # 斜坡防护工程监理单位抽检5个单元工程，合格率100%； # 质量评定：(单元工程、主要单元工程个数和优良品率，分部工程质量等级)： # 斜坡防护工程分部工程共划分5个单元工程，5个合格； # 存在问题及处理意见： # 无 # 验收结论： # 1个分部工程质量等级为合格。