编号：3-1 # 复兴拌合站建设项目 水土保持项目 分部工程验收签证 # 单位工程名称：土地整治工程 # 分部工程名称：土地恢复 # 施 工 单 位：四川德憬交通建设投资有限公司 # 2020年8月15日

# 开完工日期： 本工程开工于2019年4月-----完工于2019年8月 # 主要工程量: 工程实际完成工程措施有：表土剥离0.05万m3，绿化覆土0.05万m3。 # 工程内容及施工经过： # 项目区水土流失主要来源于场地平整、基础开挖施工、开挖土方临时堆置和土石方回填期间易产生流失，针对本工程水土流失特点，对项目场地硬化区在施工前进行了表土剥离，施工结束后对景观绿化区进行覆土绿化，以减少水土流失。 # 质量事故及缺陷处理： # 无 # 主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果） # 土地恢复施工单位自检8个单元工程，合格率100%； # 土地恢复监理单位抽检8个单元工程，合格率100%； # 质量评定：(单元工程、主要单元工程个数和优良品率，分部工程质量等级)： # 土地恢复分部工程共划分8个单元工程，8个合格； # 存在问题及处理意见： # 无 # 验收结论： # 1个分部工程质量等级为合格。